新疆喀什地区疏勒县水利局

2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、疏勒县有关水利工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府决策部署并监督实施。组织拟订水利发展重大政策。
　　（二）编制全县水资源规划、防洪规划等重要水利规划并监督实施，编制全县水域及其岸线利用、河湖库治理和河口控制等专业（项）规划。对有关国民经济和社会发展规划、城乡总体规划、国土空间规划中的涉水内容提出意见建议，组织开展重大建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价工作。
　　（三）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责区域以及重大调水活水工程的水资源调度。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用和再生水开发利用工作。
　　（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，按规定核准饮用水源的设置。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理工作。对河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
　　（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划、拟订相关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。
　　（六）组织实施重点水利工程建设和质量监督，组织指导水利基础设施网络建设，组织实施重要水利工程建设，督促指导地方配套工程建设。指导水利建设市场的监督管理。编制、审查重点水利基本建设项目建议书和可行性报告。指导全县水利工程建设质量监督工作。
　　（七）负责水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，指导水土流失综合防治、监测工作。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
　　（八）职能转变。加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用。加强水域和水利工程的管理保护，加强河湖库治理与保护工作。

- 二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区疏勒县水利局2022年度，实有人数174人，其中：在职人员142人，离休人员1人，退休人员31人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区疏勒县水利局部门决算包括：新疆喀什地区疏勒县水利局决算。单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：人事股、财务股、水管股、工程股、水政办、项目前期办、水保办、党建办、纪检室、行政办、河长办、督查室、总务室、农村饮水办。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,012.92万元，其中：本年收入合计6,012.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少7,571.77万元，下降55.74%，主要原因是：本年度实施喀什噶尔河灌区疏勒县阿克萨斯水库放水渠续建配套与现代化改造工程、喀什噶尔河灌区疏勒县卡尔沙续建配套与现代化改造工程、喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉阿拉力合并渠续建配套与现代化改造工程项目，项目资金与规模较上年相比大幅度减少。

本年支出总计6,012.92万元，其中：本年支出合计6,012.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少7,571.77万元，下降55.74%，主要原因是：本年度实施喀什噶尔河灌区疏勒县阿克萨斯水库放水渠续建配套与现代化改造工程、喀什噶尔河灌区疏勒县卡尔沙续建配套与现代化改造工程、喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉阿拉力合并渠续建配套与现代化改造工程项目，项目资金与规模较上年相比大幅度减少。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入6,012.92万元，其中：财政拨款收入5,965.57万元，占99.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入47.35万元，占0.79%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出6,012.92万元，其中：基本支出1,022.97万元，占17.01%；项目支出4,989.95万元，占82.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,965.57万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入5,965.57万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少7,619.12万元，下降56.09%，主要原因是：本年度实施喀什噶尔河灌区疏勒县阿克萨斯水库放水渠续建配套与现代化改造工程、喀什噶尔河灌区疏勒县卡尔沙续建配套与现代化改造工程、喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉阿拉力合并渠续建配套与现代化改造工程项目，项目资金与规模较上年相比大幅度减少。

财政拨款支出总计5,965.57万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出5,965.57万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少7,619.12万元，下降56.09%，主要原因是：本年度实施喀什噶尔河灌区疏勒县阿克萨斯水库放水渠续建配套与现代化改造工程、喀什噶尔河灌区疏勒县卡尔沙续建配套与现代化改造工程、喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉阿拉力合并渠续建配套与现代化改造工程项目，项目资金与规模较上年相比大幅度减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,857.58万元，决算数5,965.57万元，预决算差异率221.15%，主要原因是：项目资金未纳入年初预算，年中追加2022年喀什噶尔河灌区疏勒县阿克萨斯水库放水渠续建配套与现代化改造工程项目、2022年喀什噶尔河灌区疏勒县卡尔沙续建配套与现代化改造工程项目、2022年喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉阿拉力合并渠续建配套与现代化改造工程项目。财政拨款支出总计年初预算数1,857.58万元，决算数5,965.57万元，预决算差异率221.15%，主要原因是：项目资金未纳入年初预算，年中追加2022年喀什噶尔河灌区疏勒县阿克萨斯水库放水渠续建配套与现代化改造工程项目、2022年喀什噶尔河灌区疏勒县卡尔沙续建配套与现代化改造工程项目、2022年喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉阿拉力合并渠续建配套与现代化改造工程项目。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,178.75万元，占本年支出合计的86.13%，与上年相比，减少8,370.76万元，下降61.78%，主要原因是：本年度实施喀什噶尔河灌区疏勒县阿克萨斯水库放水渠续建配套与现代化改造工程、喀什噶尔河灌区疏勒县卡尔沙续建配套与现代化改造工程、喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉阿拉力合并渠续建配套与现代化改造工程项目，项目资金与规模较上年相比大幅度减少。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)9.43万元,占0.18%。

- 2.社会保障和就业支出(类)145.16万元,占2.80%。

- 3.卫生健康支出(类)53.52万元,占1.03%。

- 4.农林水支出(类)4,900.27万元,占94.62%。

- 5.住房保障支出(类)70.37万元,占1.37%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为9.43万元，比上年决算增加9.43万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增此科目，增加为民办实事工作经费。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为41.00万元，比上年决算增加41.00万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为84.97万元，比上年决算减少2.57万元，下降2.94%,主要原因是:本年在职人员减少，养老保险缴费减少。

- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为19.19万元，比上年决算增加12.97万元，增长208.52%,主要原因是:退休人员增加，缴纳退休人员职业年金，经费增加。

- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为48.33万元，比上年决算增加48.33万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为5.19万元，比上年决算增加5.19万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度公务员医疗补助在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 7.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为753.91万元，比上年决算减少6.63万元，下降0.87%,主要原因是:2022年度6人退休，相关人员经费减少。

- 8.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为1,536.81万元，比上年决算减少5,228.50万元，下降77.28%,主要原因是:本年度实施喀什噶尔河灌区疏勒县阿克萨斯水库放水渠续建配套与现代化改造工程、喀什噶尔河灌区疏勒县卡尔沙续建配套与现代化改造工程、喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉阿拉力合并渠续建配套与现代化改造工程项目，项目资金与规模较上年相比大幅度减少。

- 9.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为12.84万元，比上年决算增加12.84万元，增长100.00%,主要原因是:增加水土保持专家评审及水土保持监察项目。

- 10.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为2,212.20万元，比上年决算减少164.71万元，下降6.93%,主要原因是:本年减少喀什地区水利信息化建设及资源整合项目。

- 11.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为384.50万元，比上年决算减少88.12万元，下降18.65%,主要原因是:克孜河流域盖米桑渠首除险加固工程项目较上年减少。

- 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为70.37万元，比上年决算增加6.77万元，增长10.64%,主要原因是:本年在职人员调薪，公积金基数调整，住房公积金缴费增加。

- 13.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少406.40万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 14.农林水支出(类)FP(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,232.55万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 15.农林水支出(类)FP(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,289.84万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少16.89万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少71.09万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,022.97万元，其中：

人员经费1,008.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.95万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.53万元，比上年减少0.11万元，下降6.71%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.53万元，占100.00%，比上年减少0.11万元，下降6.71%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.53万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.53万元，决算数1.53万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.53万元，决算数1.53万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入786.82万元，与上年相比，增加751.63万元，增长2,135.92%，主要原因是：增加喀什地区疏勒县艾尔木东等三乡一镇高标准农田建设项目及生态林建设项目。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出786.82万元，与上年相比，增加751.63万元，增长2,135.92%，主要原因是：增加喀什地区疏勒县艾尔木东等三乡一镇高标准农田建设项目及生态林建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出786.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082201移民补助31.14万元；

- 2082202基础设施建设和经济发展55.68万元；

- 2120804农村基础设施建设支出700.00万元。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆喀什地区疏勒县水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.95万元，比上年减少6.09万元，下降28.94%，主要原因是：本单位开源节流，绿色办公，减少办公费等公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额102.76万元，其中：政府采购货物支出92.78万元、政府采购工程支出0.49万元、政府采购服务支出9.49万元。

授予中小企业合同金额100.21万元，占政府采购支出总额的97.52%，其中：授予小微企业合同金额45.44万元，占政府采购支出总额的44.22%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值11,200.30万元，房屋2,021.00平方米，价值173.37万元。车辆2辆，价值23.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目17个，全年预算数6,013.33万元，全年执行数5,263.78万元。预算绩效管理取得的成效：根据《项目绩效管理办法》及单位相关项目管理的规定，对项目的实施进行监督管理。建立健全项目后续各项JK制度，确保项目正常运转，长期发挥效益。发现的问题及原因：今年来，我们做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我局要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓机关浓厚的学理论、学知识的氛围。1、进一步抓好学习型党组织建设，认真落夹局中心组理论学习制度和理论辅习领导责任制，党员领导主部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强警促检查，大力营造。2、进步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍观念转变，解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，务做到科学英策、谷理规划、精心组织、狼抓落、确保实效。下一步改进措施：针对上述存在的问题及日常管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审核。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废车审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。4、进一步细化三公，经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。5、对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2016年依英干渠道防渗改建项目（结转） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 疏勒县水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 62.89 | 62.89 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 62.89 | 62.89 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改建建筑物共计17座，其中闸2座，桥14座，跌水1座。水闸6座，改拆除重建2座，更换闸门级启闭机3座；桥共计20座，利用6座，拆除重建14座，新建跌水1座。本工程实施后每年可节水量338万立方米，改善灌溉面积17.77万亩，具有较好的经济效益，提高农业灌溉面积。 |  |  |  | 改建建筑物共计17座，其中闸2座，桥14座，跌水1座。水闸6座，改拆除重建2座，更换闸门级启闭机3座；桥共计20座，利用6座，拆除重建14座，新建跌水1座。本工程实施后每年可节水量338万立方米，改善灌溉面积17.77万亩，具有较好的经济效益，提高农业灌溉面积。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防渗改建长度 | =28.80km | 28.8km | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 维修改建配套建筑物 | =31座 | 31座 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用规范力 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目完成及时率（%） | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目施工建设费用 | <=62.89万元 | 62.89万元 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 预算成本控制率 | <=100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业灌溉面积 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高平均年节水量 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农民群众满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程北库外渠节水改造项目（结转） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 疏勒县水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 148.09 | 148.09 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 148.09 | 148.09 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | ⑴改建渠道1条，总长11. 80km,改建配套建筑物7座； ⑵达到年调水量550万的目标，年节水量为33万m3 ； ⑶通过渠道改造措施的实施，降低地下水位，改善土壤结构，增加农作物产量和农 牧民收入。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，该项目 ⑴改建渠道1条，总长11. 80km,改建配套建筑物7座； ⑵达到年调水量550万的目标，年节水量为33万m3 ； ⑶通过渠道改造措施的实施，降低地下水位，改善土壤结构，增加农作物产量和农牧民收入。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建节制分水闸 | =1座 | 1座 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 改建农桥 | =6座 | 6座 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 改建渡桥 | =1座 | 1座 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 设备采购及安装施工费用 | <=148.09万元 | 148.09万元 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 预算成本控制率 | <=100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会基金发展 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高农作物产量 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年喀什噶尔河灌区续建配套及节水改造项目（结转） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 疏勒县水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 671.08 | 671.08 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 671.08 | 671.08 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 灌区续建配套与节水改造是西部中开发基础设施建设的需要，是灌区经济发 展的需要，是保证水利工程正常运行的需要，是灌区人民脱贫致富的需要，是稳 定边疆，建设边疆的需要。此次利用骨干节水改造项目，对灌区内工程进行节水改造，是疏勒县国民经济发展的迫切需要，是灌区农牧民增加收入，改善灌区农 业生产灌溉条件，提高水分生产率，促进灌区经济和社会可持续发展是十分必要的。其次，实行最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标，推行最严格的水资 源管理制度，做到以水定需，量水而行，因水制宜，保证灌溉用水不超过水资源 可利用量，防止地下水超采现象。围绕破解“资源性和结构性缺水”矛盾突出的瓶 颈问题，以提高水资源利用效率和效益为目标，大力调整农业结构，着力优化水 资源配置，强化用水需求和用水过程管理，严格用水总量控制，实行最严格的水 资源管理制度，为经济社会转型跨越发展提供保障。在国家实行“三条红线”以 后，如果不能进行骨干工程节水改造，提高水利用效率，就很难完成国家既定目标。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，该项目阿克萨斯水库本次改建渠道长度3.7㎞（桩号0+000-3+700），渠道设计流量5.0m3/s。渠系建筑物6座（其中农桥2座，钢渡槽1座，连接段2座，测流桥1座）。渠道工程规模为中型，主要建筑物、次要建筑物工程等级均为5级。团结渠首控制灌溉面积8.5万亩。进水闸2孔，设计流量为7.0m3/s；冲砂闸2孔，设计流量为65m/s，校核流量为100m/s；泄洪闸2孔，设计流量为65m/s，校核流量为100m/s；工程规模为小（1）型，主要建筑物工程级别为4级。本次改建渠道长度14.412㎞（桩号0+000-14+412），渠道设计流量为1.41-0.65m3/s，渠系建筑物34座（其中改建引水闸后消力池1座，节制分水闸2座，分水闸5座，农桥14座，钢渡槽5座，涵洞3座，连接段2座，新建钢架测流桥2座）。渠道规模为小型，工程等级为5级，主要建筑物、次要建筑物工程级别均为5级。引克济勒本次改建渠道长度18.22㎞（桩号0+000-18+220），设计流量15-10m3/s；向红旗水库调水流量为1.5m3/s，向卡达苏盖提水库调水流量为10m3/s.改建渠系建筑物31座，拆除1座（其中节制分水闸1座，分水闸3座，农桥11座，渡槽8座，汇水口6处，扭面连接段1处，钢桁架1座）。工程规模为中型，渠道及主要建筑物工程级别为4级，次要及临时建筑物工程级别为5级，达到预期指标。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防渗改建长度 | =60.62km | 60.62km | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 维修改建配套建筑物 | =101座 | 101座 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用规范率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 采购设备安装施工费用 | <=671.08万元 | 671.08万元 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 预算成本控制率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高灌溉面积 | =31.33万亩 | 31.33万亩 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高平均年节水量 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年末级管网提升改造工程项目（结转） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 疏勒县水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 47.35 | 47.35 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 47.35 | 47.35 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1；克孜河流域建设目标：通过项目实施，疏勒县克孜河农村饮水安全工程得到巩固提升，短板补齐，供 水保证率达到规划目标，项目区三乡 (巴仁乡、洋大曼乡和亚曼牙乡) 受益人口达 到 74239 人；实现克孜河流域农村饮水工程全程信息化JK、全程闭环自动调节、 全程闭环调度。 目标2：盖孜河流域建设目标：建成一个以计算机、网络、通信、智能、自控等技术为基础，能够远程、及时、连续、准确地实现对饮水过程中各监测点的数据信息 进行实时采集、传输、控制、处理和分析，并根据获得的实时水位、流量、水质等数据信息进行科学合理的分析与决策，从而实现对饮水 全过程的自动化供水安全管理的目标。通过水位、流量实时监测，管网压力监测、阀门动态监测和远程视频JK等，实现对水厂的运行自动检测、JK，确保水厂的安全运行，最终提高水厂自动化管理以及水资源合理配置水平、提高水资源利用率，促进当地经济社会持续稳定的发展。 目标3；库山河流域建设目标：现状水厂的供水设施保留并利用，通过配水干支管将安全的饮用水送至各用水户，并对末级管网及设施进行更新改造。通过配套合理、经济的给水管， 来解决疏 勒县四乡一镇贫困人口的饮水用水需求，改善项目区饮水条件，提高居民的生活质量。建设末级管网流量、压力监测系统，通过对末端管道压力和流量的监测，实现农村饮水安全末级管网的信息化值守JK。配套、完善各项管理设施、备用电源，提高供水保证率， 提高应对各类突发 事件的能力。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，通过项目实施，疏勒县克孜河农村饮水安全工程得到巩固提升，短板补齐，供 水保证率达到规划目标，项目区三乡 (巴仁乡、洋大曼乡和亚曼牙乡) 受益人口达 到 74239 人；实现克孜河流域农村饮水工程全程信息化JK、全程闭环自动调节、 全程闭环调度。 盖孜河流域建成一个以计算机、网络、通信、智能、自控等技术为基础，能够远程、及时、连续、准确地实现对饮水过程中各监测点的数据信息 进行实时采集、传输、控制、处理和分析，并根据获得的实时水位、流量、水质等数据信息进行科学合理的分析与决策，从而实现对饮水 全过程的自动化供水安全管理的目标。通过水位、流量实时监测，管网压力监测、阀门动态监测和远程视频JK等，实现对水厂的运行自动检测、JK，确保水厂的安全运行，最终提高水厂自动化管理以及水资源合理配置水平、提高水资源利用率，促进当地经济社会持续稳定的发展。 库山河流域建设水厂的供水设施保留并利用，通过配水干支管将安全的饮用水送至各用水户，并对末级管网及设施进行更新改造。通过配套合理、经济的给水管， 来解决疏 勒县四乡一镇贫困人口的饮水用水需求，改善项目区饮水条件，提高居民的生活质量。建设末级管网流量、压力监测系统，通过对末端管道压力和流量的监测，实现农村饮水安全末级管网的信息化值守JK。配套、完善各项管理设施、备用电源，提高供水保证率， 提高应对各类突发 事件的能力。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施建设流域数量 | =3处 | 3处 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 网管节点检测控制站 | =4座 | 4座 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 网管节点监测井 | =16座 | 16座 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 配改建PE配水管网 | =7.67km | 7.67km | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 配水支管更新改造总计 | =155.71km | 155.71km | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 实现管网供水全覆盖 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 设备采购安装及施工费用 | =47.35万元 | 47.35万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 预算成本控制率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高管网供水面积 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高水资源的利用率、改善生态环境 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益民众满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年中央大中型水库移民后期扶持资金（结转） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 疏勒县水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 4.53 | 4.53 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 4.53 | 4.53 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为改善移民生产生活条件，促进塔孜洪乡12、13村经济发展，确保塔孜洪乡12、13村经济社会稳定发展，解决移民经济持续发展的突出困难和问题点，结合移民生产生活需求和发展村经济，2021年度第一批中央大中型水库移民后期扶持资金用于塔孜洪乡12村新建闸口项目、13村新建药谷池项目和新建滴灌装水池和铺压滴管项目。 塔孜洪乡12村新建闸口项目，项目受益1384人，其中移民156人；塔孜洪乡13村新建药谷池项目，项目受益1466人，其中移民312人；塔孜洪乡13村新建滴灌装水池和铺压滴管项目，项目受益1466人，其中移民312人。塔孜洪乡地势平坦，属于农业大乡，主要以种植业、林果业、畜牧业为主，主要农产品有山莓、洋芋、苹果、玉米、紫色包心菜、小包菜、谷子、秋葵等。人均可支配收入为9138元，收入结构单一，收入主要依靠土地产出；农业产业结构不合理，种植业仍是收入的主要来源，二三产业对农民增收的贡献比例较低，养殖结构单一，规模小、不集中。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，该项目改善移民生产生活条件，促进塔孜洪乡12、13村经济发展，确保塔孜洪乡12、13村经济社会稳定发展，解决移民经济持续发展的突出困难和问题点，结合移民生产生活需求和发展村经济，2021年度第一批中央大中型水库移民后期扶持资金用于塔孜洪乡12村新建闸口项目、13村新建药谷池项目和新建滴灌装水池和铺压滴管项目。 塔孜洪乡12村新建闸口项目，项目受益1384人，其中移民156人；塔孜洪乡13村新建药谷池项目，项目受益1466人，其中移民312人；塔孜洪乡13村新建滴灌装水池和铺压滴管项目，项目受益1466人，其中移民312人。塔孜洪乡地势平坦，属于农业大乡，主要以种植业、林果业、畜牧业为主，主要农产品有山莓、洋芋、苹果、玉米、紫色包心菜、小包菜、谷子、秋葵等。人均可支配收入为9138元，收入结构单一，收入主要依靠土地产出；农业产业结构不合理，种植业仍是收入的主要来源，二三产业对农民增收的贡献比例较低，养殖结构单一，规模小、不集中。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生产开发及配套设施项目 | =3个 | 3个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 直补资金按时发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 采购设备施工费用 | <=4.53万元 | 4.53万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 预算成本控制率 | <=100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益移民人数 | =292人 | 292人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目扶持受益移民村 | =2个 | 2个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年农村基层防汛预报预警体系建设项目（结转） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 疏勒县水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 221.84 | 221.84 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 221.84 | 221.84 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目建设内容包括：重点对调查范围内的10个村进行洪涝灾害调查，对地洼易涝和外洪威胁沿河村落防洪现状、危险区域划定、预警指标进项分析评价;开展洪涝灾害调查培训;自动监测系统:包括自动雨量站10个，自动水位站10个、图像监测站6个、视频监测站1个;监测预警平台1套;视频会商系统:包括县级1套，乡镇级8套;预警设备:包括县级1套，乡镇级8套;群测群防体系:包括预案编制1套、宣传1项、培训1项、演练1项;应急救援保障设备:包括县级1套、乡镇级10套。目标2：通过该项目的实施，可有效保护至少8个乡镇辖区宝贵土地资源，保障社会稳定和正常的生产生活活动，改善全县受涝灾害威胁的村民居住环境。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，该项目重点对调查范围内的10个村进行洪涝灾害调查，对地洼易涝和外洪威胁沿河村落防洪现状、危险区域划定、预警指标进项分析评价;开展洪涝灾害调查培训;自动监测系统:包括自动雨量站10个，自动水位站10个、图像监测站6个、视频监测站1个;监测预警平台1套;视频会商系统:包括县级1套，乡镇级8套;预警设备:包括县级1套，乡镇级8套;群测群防体系:包括预案编制1套、宣传1项、培训1项、演练1项;应急救援保障设备:包括县级1套、乡镇级10套。目标2：通过该项目的实施，可有效保护至少8个乡镇辖区宝贵土地资源，保障社会稳定和正常的生产生活活动，改善全县受涝灾害威胁的村民居住环境。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 洪涝灾害调查涉及村数量 | =10个 | 10个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 新建自动监测系统 | =1套 | 1套 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 新建监测预警平台 | =1套 | 1套 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用规范率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 设备采购安装施工 | <=221.84万元 | 221.84万元 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 预算成本控制率 | <=100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定和正常的生产生活活动 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善全县受涝灾害威胁的村民居住环境 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫群众满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年水库大坝安全和雨水情监测体系项目（结转） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 疏勒县水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 299.20 | 299.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 299.20 | 299.20 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 建设内容:布设变形监测点71处，测压管32m，水情自动测报系统10套，自动化采集系统18套，视频JK系统13套，计算机软件系统3套。社会效益：有效控制和分配水资源，提高灌区水资源利用效率，满足灌区季节性缺水所需要的调节要求，有利于农村社会稳定。2：可持续性影响:对疏勒县6座水库安装水情测报系统和大坝自动化监测系统，是疏勒县继农村自来水信息化建设、井电双控之后的又一现代化智能水利信息化建设项目，为水利行业的强监管打下了坚实的基础，为未来疏勒县水利事业的发展提供了展示平台，具有重要意义。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，该项目布设变形监测点71处，测压管32m，水情自动测报系统10套，自动化采集系统18套，视频JK系统13套，计算机软件系统3套。社会效益：有效控制和分配水资源，提高灌区水资源利用效率，满足灌区季节性缺水所需要的调节要求，有利于农村社会稳定。2：可持续性影响:对疏勒县6座水库安装水情测报系统和大坝自动化监测系统，是疏勒县继农村自来水信息化建设、井电双控之后的又一现代化智能水利信息化建设项目，为水利行业的强监管打下了坚实的基础，为未来疏勒县水利事业的发展提供了展示平台，具有重要意义。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 变形监测 | =1处 | 1处 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 水情自动测报系统 | =10套 | 10套 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 自动化采集系统 | =18套 | 18套 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 设备采购安装施工 | <=299.2万元 | 299.2万元 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 预算成本控制率 | <=100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高灌区水资源利用效率 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年渠道计量设施建设项目（结转） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 疏勒县水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 809.19 | 809.19 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 809.19 | 809.19 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：扩建现有水利信息化中心软硬件系统1处，新建服务器1组，建设渠道量测设施288处，配套渠道标准断面191处，配套渠系建筑物229座。 目标2：本工程实施后，将为合理利用水资源，充分发挥水资源价值提供有力支撑，为社会经济发展服务。通过农业水价综合改革信息化建设，以信息手段提高水资源监测水平，水量计算精准，减少劳动力、节省时间、改变传统的灌溉方式。同时，系统的建设运用，对用水行为实施率有效的动态监测，使实时JK、管理用水行为成为可能。当取用水总量控制制度基本建立后，将更迫切需要这些实时JK信息，为之后进行水量调度等落实水量分配方案的工作提供支撑，保障流域各区公平用水权益，解决枯水期用水矛盾问题，通过现代高科技手段，建设水资源监测系统，实现增加可供水量、提高水资源的利用率、改善生态环境的目标，为通过水资源的有效利用促进环境逐步改善，生态逐步恢复的国家生态发展规划提供有力支撑。为“三条红线”控制指标提供精准的水量数据，加强用水户节水意识，形成水权是商品的意识，推动水价改革向纵深发展。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，该项目扩建现有水利信息化中心软硬件系统1处，新建服务器1组，建设渠道量测设施288处，配套渠道标准断面191处，配套渠系建筑物229座。本工程实施后，将为合理利用水资源，充分发挥水资源价值提供有力支撑，为社会经济发展服务。通过农业水价综合改革信息化建设，以信息手段提高水资源监测水平，水量计算精准，减少劳动力、节省时间、改变传统的灌溉方式。同时，系统的建设运用，对用水行为实施率有效的动态监测，使实时JK、管理用水行为成为可能。当取用水总量控制制度基本建立后，将更迫切需要这些实时JK信息，为之后进行水量调度等落实水量分配方案的工作提供支撑，保障流域各区公平用水权益，解决枯水期用水矛盾问题，通过现代高科技手段，建设水资源监测系统，实现增加可供水量、提高水资源的利用率、改善生态环境的目标，为通过水资源的有效利用促进环境逐步改善，生态逐步恢复的国家生态发展规划提供有力支撑。为“三条红线”控制指标提供精准的水量数据，加强用水户节水意识，形成水权是商品的意识，推动水价改革向纵深发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 软硬件系统 | =1处 | 1处 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新建服务器 | =1组 | 1组 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建设渠道测量设施 | =288处 | 288处 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 配套渠道标准断面 | =191处 | 191处 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 配套渠道系建筑物 | =229处 | 229处 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 资金使用合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 实现干/支渠引水口覆盖率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 设备采购安装及施工费用 | =809.19万元 | 809.19万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 预算成本控制率 | <=100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高动态监测水平 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高用水户节水意识，推动水价改革纵深发展 | >=95% | 95% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益民众满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年疏勒县克孜河流域盖米桑渠首除险加固工程（结转） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 疏勒县水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 388.00 | 388.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 388.00 | 388.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 重建泄洪冲沙闸及左右岸引水闸； 2）新建上下游左右岸四段导流堤全长935m，其中：上游左右岸各200m，下游左岸270m、右岸225m； 3）新建左右岸进水渠各200m与原渠道顺接； 4）新建闸房198.54m2、管理站房90.72m2； 5）架设10KV高压线路200m，配备50KVA变压器一套、备用柴油发电机组一台，自动化控制系统一套及河道疏浚等配套工程。 社会效益:由于该地区人民生活水平较低，已成为影响社会稳定的重要因素。近期国家采取一系列援疆措施，以帮助当地脱贫致富。通过对该渠首除险加固，灌溉引水保证率将进一步得到提高，促进当地的经济发展，对提高人民生活水平、增强民族团结有着重要的意义。 生态效益:工程实施后，减少渠首部分的水量损失，各引水口的水量得到了有效的控制，节省的水可用于灌区内部及周边天然植被的灌溉，改善灌区内的生态环境。工程具有较好的生态效益。该部分效益仅作为定性分析。 可持续性影响:上下游导流堤、闸室及消力池段合理使用年限为30年，左右岸引水渠合理使用年限为20年。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，该项目重建泄洪冲沙闸及左右岸引水闸； 2）新建上下游左右岸四段导流堤全长935m，其中：上游左右岸各200m，下游左岸270m、右岸225m； 3）新建左右岸进水渠各200m与原渠道顺接； 4）新建闸房198.54m2、管理站房90.72m2； 5）架设10KV高压线路200m，配备50KVA变压器一套、备用柴油发电机组一台，自动化控制系统一套及河道疏浚等配套工程。 社会效益:由于该地区人民生活水平较低，已成为影响社会稳定的重要因素。近期国家采取一系列援疆措施，以帮助当地脱贫致富。通过对该渠首除险加固，灌溉引水保证率将进一步得到提高，促进当地的经济发展，对提高人民生活水平、增强民族团结有着重要的意义。 生态效益:工程实施后，减少渠首部分的水量损失，各引水口的水量得到了有效的控制，节省的水可用于灌区内部及周边天然植被的灌溉，改善灌区内的生态环境。工程具有较好的生态效益。该部分效益仅作为定性分析。 可持续性影响:上下游导流堤、闸室及消力池段合理使用年限为30年，左右岸引水渠合理使用年限为20年。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 泄洪冲沙闸 | =5孔 | 5孔 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 左右两岸引水闸 | =2孔 | 2孔 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 柴油发电机组 | =1套 | 1套 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 上下游左右岸四段导流堤 | =935米 | 935米 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完成及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 采购设备安装施工费用 | <=388万元 | 388万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 预算成本控制率 | <=100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户人口数 | =348户 | 348户 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高灌溉引水保证率 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022国家水网骨干工程续建配套与现代化改造项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中央水利厅 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水利局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 1,302.00 |  | 624.20 |  | 47.94% |
|  |  | 其中：中央补助 | 1,302.00 |  | 624.20 |  | 47.94% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 疏勒县阿克萨斯水库放水渠主要负责给疏勒县艾尔木东乡和阿拉力乡进行调蓄灌溉，渠道长度为 3.443km，本工程的建设可调蓄灌溉艾尔木东乡和阿拉力乡共 6.4 万亩耕地输水条件，减少渗漏，缓解渠道淤积，提高输水效率和过流能力。 疏勒县卡尔沙渠主要负责给疏勒县牙甫泉镇和阿拉力乡共 7.1 万亩耕地输水任务，渠道长度为 0.592km，本工程的建设可改善牙甫泉镇和阿拉力乡共 7.1 万亩耕地输水条件，减少渗漏，缓解渠道淤积，提高输水效率和过流能力。 疏勒县牙甫泉阿拉力合并渠主要担负着牙甫泉镇 2.12 万亩耕地的输水任务，渠道长度为 2.052km，本工程的建设可改善牙甫泉镇 2.12 万亩耕地输水条件，减少渗漏，缓解渠道淤积，提高输水效率和过流能力。通过对该工程改造，到 2021 年使得卡尔沙灌区灌溉水利用系数有现在的 0.547 提高至 0.60。渠道水利用系数为 0.89,渠道经过改建后渠道水利用系数达到 0.92。工程实施后，灌区节水量为40.16 万 m3，改善灌溉面积 2.12 万亩。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，阿克萨斯水库放水渠主要负责给疏勒县艾尔木东乡和阿拉力乡进行调蓄灌溉，渠道长度为 3.443km，本工程的建设可调蓄灌溉艾尔木东乡和阿拉力乡共 6.4 万亩耕地输水条件，减少渗漏，缓解渠道淤积，提高输水效率和过流能力。 疏勒县卡尔沙渠主要负责给疏勒县牙甫泉镇和阿拉力乡共 7.1 万亩耕地输水任务，渠道长度为 0.592km，本工程的建设可改善牙甫泉镇和阿拉力乡共 7.1 万亩耕地输水条件，减少渗漏，缓解渠道淤积，提高输水效率和过流能力。 疏勒县牙甫泉阿拉力合并渠主要担负着牙甫泉镇 2.12 万亩耕地的输水任务，渠道长度为 2.052km，本工程的建设可改善牙甫泉镇 2.12 万亩耕地输水条件，减少渗漏，缓解渠道淤积，提高输水效率和过流能力。通过对该工程改造，到 2021 年使得卡尔沙灌区灌溉水利用系数有现在的 0.547 提高至 0.60。渠道水利用系数为 0.89,渠道经过改建后渠道水利用系数达到 0.92。工程实施后，灌区节水量为40.16 万 m3，改善灌溉面积 2.12 万亩。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 改建渠道长度 | =4.04km | =4.04km |  |  |
|  |  |  | 改建分水闸 | =3座 | =3座 |  |  |
|  |  |  | 改建渠系建筑物 | =13座 | =0座 | 该项目由三个小项目组成，截至2022年12月21日，已有两个项目实施完工，按照合同履约，已支付两个项目的项目资金，其余一个项目计划于2023年5月完工并支付剩余项目资金。 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | =66.6% | 该项目由三个小项目组成，截至2022年12月21日，已有两个项目实施完工，按照合同履约，已支付两个项目的项目资金，其余一个项目计划于2023年5月完工并支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 资金使用合格率 | =100% | =47.94% | 该项目由三个小项目组成，截至2022年12月21日，已有两个项目实施完工，按照合同履约，已支付两个项目的项目资金，其余一个项目计划于2023年5月完工并支付剩余项目资金。 |  |
|  |  | 时效指标 | 合同履约率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设备采购及安装施工费用 | =1302万元 | =624.2万元 | 该项目由三个小项目组成，截至2022年12月21日，已有两个项目实施完工，按照合同履约，已支付两个项目的项目资金，其余一个项目计划于2023年5月完工并支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 预算成本控制率 | ≤100% | =100% |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 可提高作物灌溉保证率 | 有效提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 该项目由三个小项目组成，截至2022年12月21日，已有两个项目实施完工，按照合同履约，已支付两个项目的项目资金，其余一个项目计划于2023年5月完工并支付剩余项目资金。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高灌溉水利用系数 | 有效提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 该项目由三个小项目组成，截至2022年12月21日，已有两个项目实施完工，按照合同履约，已支付两个项目的项目资金，其余一个项目计划于2023年5月完工并支付剩余项目资金。 |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | =100% | =0% | 该项目由三个小项目组成，截至2022年12月21日，已有两个项目实施完工，按照合同履约，已支付两个项目的项目资金，其余一个项目计划于2023年5月完工并支付剩余项目资金。 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年疏勒县水库移民后期扶持基金项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 疏勒县水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 33.72 | 31.14 | 10 | 92.35% | 9.24分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 33.72 | 31.14 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：通过发放移民直补资金，进而提高移民的生产生活条件。提高移民生活幸福感、获得感。目标2：通过发放直补资金可以增长受益户收入。让移民感受到国家关怀。此项目总投入资金33.72万元，按照每人每年0.06万元标准以“一卡通”形式发放 |  |  |  | 截止2022年12月31日，该项目发放移民直补资金，进而提高移民的生产生活条件。提高移民生活幸福感、获得感。目标2：通过发放直补资金可以增长受益户收入。让移民感受到国家关怀。此项目总投入资金33.72万元，按照每人每年0.06万元标准以“一卡通”形式发放 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =540人 | 540人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 补助次数 | =1次 | 1次 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助标准达标率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 补助覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金发放及时性 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月01日 | 2022年12月01日 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 每人补助资金标准 | =600元/人 | 600元/人 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 水库移民补助资金政策知晓率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 补助人群生活改善情况 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障基本生活需求 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民群众满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.24分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年自治区南疆三地州及国家贫困县水管单位公益性人员基本经费项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中央水利厅 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水利局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 406.40 |  | 406.40 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 406.40 |  | 406.40 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 项目投资金额406.40万元，保障人员326人，为自治区南疆三地州及国家贫困县水管单位公益性人员基本支出经费，及时拨付资金，专款专用，按时足额用于发放水管人员工资，确保资金充分发挥效益。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，该项目投资金额406.40万元，保障人员326人，为自治区南疆三地州及国家贫困县水管单位公益性人员基本支出经费，及时拨付资金，专款专用，按时足额用于发放水管人员工资，确保资金充分发挥效益。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员人数 | =326人 | =326人 |  |  |
|  |  |  | 直补资金到位率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工资足额发放率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月31日 | =2022年12月31日 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目人均经费标准 | =12466.26元/人 | =12466.26元/人 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运转 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续为群众提供政府性公共服务 | 不断提高 | 不断提高 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | =100% | =100% |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | =100% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年贫困地区农村自来水厂供水用电补助项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中央水利厅 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水利局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 50.00 |  | 50.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 50.00 |  | 50.00 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 保障农村自来水厂数14个，保障机井数46眼， 保障机井数补贴发放及时率100%；用电保障率100% |  |  |  | 截至自评节点，该项目保障农村自来水厂数14个，保障机井数46眼， 保障机井数补贴发放及时率100%；用电保障率100% |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农村自来水厂数 | =14个 | =14个 |  |  |
|  |  |  | 保障机井数 | =46眼 | =46眼 |  |  |
|  |  |  | 补贴用电量 | =83.33万度 | =83.33万度 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 自来水正常供水率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 用电保障率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目补助单位用电成本 | <=0.6元/度 | <=0.6元/度 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | 有效保障 | 有效保障 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障农民安全饮水、保障农民生产生活 | 长期保障 | 长期保障 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农村受众群体满意度 | =100% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 喀什地区地下水监测井（站）疏勒县项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中央水利厅 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水利局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 29.17 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 29.17 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 为解决喀什地区目前地下水监测工作存在井(站) 网密度不足、监测空白区 多、监测层位不全等问题，进一步强化地下水监测工作，根据自治区党委专题工 作会议精神和自治区水利厅党组工作要求， 在水利部组织编制的国家地下 水监测二期工程可研报告和现有监测站网(喀什地区 52 个国家级地下水位监测站)通过项目实施科学评价地下水，合理利用地下水资源。 |  |  |  | 该项目未实施，项目资金未支付。由于疫情不可抗力因素，项目支付手续无法办理，项目进度缓慢。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 疏勒县地下水监测站个数 | =2口 | =0口 | 由于疫情原因该项目未开工。 |  |
|  |  |  | 材料采购、钻进、岩土样采集、测井、排管、封闭止水（组） | =2组 | =0组 | 由于疫情原因该项目未开工。 |  |
|  |  |  | 抽水试验、透水试验、采集水样（组） | =2组 | =0组 | 由于疫情原因该项目未开工。 |  |
|  |  |  | 原始记录表、工程报告书（套） | =2套 | =0套 | 由于疫情原因该项目未开工。 |  |
|  |  | 质量指标 | 监测站设计合格率 | =100% | =0% | 由于疫情原因该项目未开工。 |  |
|  |  |  | 井深误差 | =5% | =0% | 由于疫情原因该项目未开工。 |  |
|  |  |  | 孔身在100m深度内孔斜度 | <=1o | =0o | 由于疫情原因该项目未开工。 |  |
|  |  |  | 井水含砂量 | 1/20000 | =0/20000 | 由于疫情原因该项目未开工。 |  |
|  |  |  | 当向监测井内注入1m深井管容积的水量，水位恢复时间 | <=15min | =0min | 由于疫情原因该项目未开工。 |  |
|  |  |  | 现场原始记录合格率 | =100% | =0% | 由于疫情原因该项目未开工。 |  |
|  |  |  | 工程报告书合格率 | =100% | =0% | 由于疫情原因该项目未开工。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =0% | 由于疫情原因该项目未开工。 |  |
|  |  | 成本指标 | 施工成本控制（元） | <=29.17万元 | =0万元 | 由于疫情原因该项目未开工。 |  |
|  |  |  | 预算成本控制率 | <=100% | =0% | 由于疫情原因该项目未开工。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 科学评价地下水，合理利用地下水资源 | 有效利用 | 未达成年度指标且效果较差 | 由于疫情原因该项目未开工。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 及时掌握地下水动态变化，为新疆水资源的可持续发展提供数据支撑 | 长期 | 未达成年度指标且效果较差 | 由于疫情原因该项目未开工。 |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 | =100% | =0% | 由于疫情原因该项目未开工。 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 洋大曼2村、12村水毁修复项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中央水利厅 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水利局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 40.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 40.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目实施在疏勒县洋大曼乡2村2组范围，防洪坝长度为600米，对冲垮的坝体进行维修加固。通过维修修复，确保洋大曼乡2村、12村农户生命与财产安全。 |  |  |  | 该项目2022年末下达资金，计划2023年5月开始施工 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 实施水利救灾村 | =2个 | =0个 | 该项目2022年末下达资金，计划2023年5月开始施工。 |  |
|  |  |  | 防洪坝长度 | =600米 | =0米 | 该项目2022年末下达资金，计划2023年5月开始施工。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =0% | 该项目2022年末下达资金，计划2023年5月开始施工。 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | =100% | =0% | 该项目2022年末下达资金，计划2023年5月开始施工。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | =0% | 该项目2022年末下达资金，计划2023年5月开始施工。 |  |
|  |  | 成本指标 | 支付救灾工程款 | <=40万元 | =0万元 | 该项目2022年末下达资金，计划2023年5月开始施工。 |  |
|  |  |  | 预算资金控制率 | <=100% | =0% | 该项目2022年末下达资金，计划2023年5月开始施工。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生命财产安全 | 有效提高 | 未达成预期指标且效果较差 | 该项目2022年末下达资金，计划2023年5月开始施工。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高农业生产产量 | 有效提高 | 未达成预期指标且效果较差 | 该项目2022年末下达资金，计划2023年5月开始施工。 |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | =100% | =0% | 该项目2022年末下达资金，计划2023年5月开始施工。 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 疏勒县水利局2022年化债项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 疏勒县水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 喀什地区疏勒县艾尔木东乡等三乡一镇高标准农田建设项目1项，债务500万元；疏勒县2015年生态林建设工程1项，债务200万元。有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，喀什地区疏勒县艾尔木东乡等三乡一镇高标准农田建设项目1项，债务500万元；疏勒县2015年生态林建设工程1项，债务200万元。有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拟债务化解数量 | =2个 | 2个 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年10月 | 2022年10月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 喀什地区疏勒县艾尔木东乡等三乡一镇高标准农田建设项目成本 | <=500万元 | 500万元 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 疏勒县2015年生态林建设工程成本 | <=200万元 | 200万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工单位满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 施工单位人员满意度100%，故存在负5%偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 鲁疆情食用菌生态科技示范园建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 疏勒县水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 799.87 | 799.87 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 799.87 | 799.87 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目资金799.87万元，用于新建食用菌加工厂房1座，新建温室大棚8座，调动农民生产积极性，改善村容村貌。 |  |  |  | 截止自评节点，本项目投入资金799.87万元，用于新建食用菌加工厂房1座，新建温室大棚8座，调动农民生产积极性，改善村容村貌。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建食用菌加工厂房 | =1座 | 1座 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建设规模总面积 | >=12960平方米 | 12960平方米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新建温室大棚 | =8座 | 8座 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 0% | 6 | 0 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目竣工时间 | =2022年11月30日 | 2022年11月30日 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 新建温室大棚单位成本 | <=50.13万元/座 | 50.13万元/座 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 新建食用菌厂房建筑工程费用成本控制数 | <=332.80万元 | 332.8万元 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 新建食用菌厂房其他费用成本控制数 | <=66.20万元 | 66.2万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 农户每户可增加收入 | >=1万元 | 0万元 | 6 | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 调动农民生产积极性 | >=95% | 95% | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善村容村貌 | >=95% | 95% | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 厂房可使用年限 | >=20年 | 20年 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | >95% | 100% | 10 | 10 | 农户满意度100%，故存在负5%偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.00分 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》