附件2：

喀什地区疏勒县维吾尔医医院医疗能力提升建设项目专项债券资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目建设主要大力发展中医民族医药事业，服务于广大人民群众。项目建设可更新改善疏勒县维吾尔医医院现有基础设施条件，提高诊疗水平，为广大患者提供优质、高效的医疗服务，促进中医民族医药与新科技结合发展。增加了医院的可持续发展，服务质量和服务水平的不断提高，满足人民群众日益增长的美好生活需要。提高中医民族医药质量，促进中医民族医药产业发展。项目的实施对促进广大人民群众身心健康和社会稳定，对构建社会主义和谐社会具有十分重要的意义。健康权益是公民的基本权益，促进健康是和谐社会建设的重要目标，也是保障民生的一项重要内容。

勒财预字【2022】26号共安排下达资金4,000万元，为地方政府债券资金，最终确定项目资金总数为4,000万元。

截至2022年12月31日，实际支出4,000万元，预算执行率100%。

- 专项债券项目绩效目标、绩效指标设定情况。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

项目总投资4000万元，计划建设疏勒县维吾尔医院新院区内13126.83平方米综合楼及水、电、暖、消防等附属提升改造；发热门诊改造1500平方米，PCR实验室300平方米及放射机房等附属设施，购置PCR实验室附属设备，彩超及检验检测等相关医疗设备。促进中医民族医药与新科技结合发展，弘扬中医药特色优势，发挥独特优势，守护百姓全生命周期健康，满足疏勒县社会经济发展、满足人民群众对生命安全和健康保障的现实需要。不断提高全民族健康素质，促进县域的社会稳定和人民群众身心健康。

2.阶段性目标

本项目设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，指标量化率75%。（定量指标数量/三级指标数量）

数量指标：建设（改造、修缮）工程量，年初目标值14956.83平方米，购置设备数量，年初目标值45台；

质量指标：竣工验收合格率，年初目标值100%，设备验收合格率，年初目标值100%，国库集中支付，年初目标值100%；

时效指标：债券资金使用支付率，年初目标值100%；

成本指标：专款专用率，年初目标值100%；

经济效益指标：无；

社会效益指标：提高群众对中医药的认知度，年初目标值显著提高，有效防范化解政府债务风险，年初目标值有效加强；

可持续影响指标：医疗设备使用率，年初目标值95%，提升中医诊疗及救治服务能力，年初目标值持续提升；

满意度指标：患者满意度，年初目标值98.2%。

二、绩效自评工作开展情况

- 根据喀什地区绩效科关于绩效自评相关通知，疏勒县维吾尔医医院预算绩效管理工作领导小组办公室拟定工作方案，召集各相关部门负责人召开绩效评价工作布置会，下达绩效自评通知，由业务归口科室组织开展相关项目预算支出绩效自评。该项目由疏勒县维吾尔医医院项目建设办公室组织自评，该部门组织项目管理人员认真学习领会会议精神，并对绩效自评工作进行了任务分工。通过收集相关资料，进行全面核实和分析数据，撰写自评报告和项目绩效自评表。

三、评价情况及分析

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。

通过对项目实施成效以及绩效产出、效益指标进行定量与定性分析，该项目绩效综合评价得分为100 分（自评表分数），评价结果级别为优（85-100分优；70-85分良；60-70中；0-60分差）。

- 资金投入情况

- 喀什地区疏勒县维吾尔医医院医疗能力提升建设项目专项债券资金投入金额4000万元。

- 资金执行情况

- 喀什地区疏勒县维吾尔医医院医疗能力提升建设项目专项债券资金预算金额为4000万元，实际支出4000万元，资金执行率为100%。

- 项目产出情况

1.产出指标完成情况分析

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成。

（1）对于“产出数量”

建设（改造、修缮）工程量大于等于14926.83平方米，根据项目实施方案、验收单可知，与预期目标一致。

购置设备数量45台，根据项目实施方案、验收单可知，与预期目标一致。

（2）对于“产出质量”：

竣工验收合格率100%，根据项目实施方案、验收单可知，与预期目标一致。

设备验收合格率100%，根据项目实施方案、验收单可知，与预期目标一致。

国库集中支付100%，根据资金支付凭证可知，与预期目标一致。

（3）对于“产出时效”：

债券资金使用支付率100%，根据资金支付台账及支付凭证资料可知，与预期目标指标一致。

（4）对于“产出成本”：

专款专用率100%，根据项目资金支付台账及支付资料可知，与预期指标一致。

- 项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成。

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

提高群众对中医药的认知度，根据项目实施方案、验收单可知，与预期指标一致。

有效防范化解政府债务风险，根据项目实施方案、验收单可知，与预期指标一致。

（2）对于“可持续影响指标”：

医疗设备使用率95%，根据项目实施方案、验收单可知，与预期指标一致。

提升中医诊疗及救治服务能力，根据项目实施方案、验收单可知，与预期指标一致。

（3）对于“经济效益指标”：

无

（4）对于“生态效益指标”：

无

- 满意度

### 对于“满意度指标：患者满意度大于等于98.2%，与预期目标一致。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）预算执行及项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

喀什地区疏勒县维吾尔医医院医疗能力提升建设项目专项债券项目完成情况低于预期，在以后债券申报工作中，对基建项目进行全面考量，对项目当年完成进度进行合理预期，认真测算专项债券的年度需求，做好项目前期准备工作，避免发生专项债券资金下达后出现 “钱等项目”现象。

### 绩效目标调整方面，由于债券资金要求当年申请当年支付的特殊性，对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。绩效目标考虑项目实施进度，符合项目实际情况，绩效目标设置能体现绩效的部分，避免将长期绩效目标作为年度目标。

- 绩效目标、指标未完成原因分析和改进措施。

### 针对本项目绩效自评中存在的问题，根据基建项目的实施情况， 及时调整和优化后续资金和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强财务管理，进一步提高项目管理水平、资金的使用效益和工作效率。

- 其他需要反映的问题和改进措施。

无其他需要反映的问题。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

### 本次绩效评价结果将随同2022 年部门决算同步公开，并保持长期公开状态，接受社会各界的广泛监督。

- 六、专项债券项目绩效目标自评表（详见附件3）