附件2：

喀什经济开发区疏勒县产业园二期（厂房）工程

专项债券项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期（厂房）工程项目建议书的批复》（喀经开发〔2021〕34号）；和二期（厂房）项目基本建设工程的资金需求情况，特申请2022年专项债券资金，建成后本项目将通过招商引资企业，增强园区基础设施条件，解决当前厂房不足现状，通过产业带动促进周边经济发展

二期（厂房）项目专项债券资金预算金额为 23000万元，用于项目新建6栋混凝土框架结构组合式厂房，总建筑面76625.4平方米；以及厂房室外附属设施配套等。

（二）专项债券项目绩效目标、绩效指标设定情况。

二、绩效自评工作开展情况

根据喀什地区绩效科关于绩效自评相关通知，喀什经济开发区疏勒县产业园预算绩效管理工作领导小组办公室 拟定工作方案，召集各相关部门负责人召开绩效评价工作布置会，下达绩效自评通知，由业务归口部门组织开展相关项目预算支出绩效自评。该项目由喀什经济开发区疏勒县产业园项目建设办公室组织自评，该部门组织项目管理人员认真学习领会会议精神，并对绩效自评工作进行了任务分工。通过收集项目立项批复、审图合格证、项目进度三方确认单、资金支付台账、项目实施方案等，进行全面核实和分析数据并进行现场勘查，撰写自评报告和项目绩效自评表。

三、评价情况及分析

通过对项目实施成效以及绩效产出、效益指标进行定量与定性分析，喀什经济开发区疏勒县产业园二期（厂房）工程预算金额为 23000万元，截至2022年底全部支付完毕，预算执行率得分10分，数量指标得16分、质量指标得8分、时效指标8分、成本指标得18分、社会效益指标得12.3分，可持续影响指标得12.3分，服务对象满意度指标得10分。

该项目绩效综合评价得分为 94.6 分（自评表分数），评价结果级别为优（85—100分优；70—85分良；60-70中；0-60分差）。

- 资金投入情况

勒财预字〔2022〕23号共安排下达资金23000万元，为专项债券资金，最终确定项目资金总数为23000万元。

- 资金执行情况

- 截至2022年12月31日，实际支出23000万元，预算执行率100%。

- 项目产出情况

（1）对于“产出数量”

新建混凝土框架结构标准厂房，面积60908.96平方米，根据项目实施方案、审图合格证可知，与预期目标一致。

新建混凝土框架结构组合式厂房，面积76625.4平方米，根据项目审图合格证可知，与预期目标一致

（2）对于“产出质量”：

资金使用合格率100%，据资金支付台账及支付凭证资料可知，与预期目标一致

（3）对于“产出时效”：

资金支付及时率100%，根据资金支付台账及支付凭证资料可知，与预期目标指标一致。

债券资金全部使用完毕时间，90天根据资金支付台账及支付凭证资料可知，与预期目标指标一致。

（4）对于“产出成本”：

- 本年支付工程款金额23000万元，根据项目资金支付台账及支付资料可知，与预期指标一致。

- 项目效益情况

- 项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成。

- 1.实施效益指标：

- （1）对于“社会效益指标”：

- 入园企业收益率，根据项目建设现状及凭证材料，全部或基本达成预期指标，偏差原因：项目正在建设中。

- （2）对于“可持续影响指标”：

- 提升产业协调发展服务功能，全部或基本达成预期指标，根据评分标准，偏差原因：项目正在建设中。

- （3）对于“经济效益指标”：

- 无

- （4）对于“生态效益指标”：

- 无

- 满意度

- 对于满意度指标：园区企业满意度100%，与预期目标一致。

### 四、发现的主要问题和改进措施

（一）预算执行及项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

### 一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

改进措施：1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

### 4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

（二）绩效目标、指标未完成原因分析和改进措施。

效益指标及可持续影响指标完成率82%；原因分析：厂房还未建设完成交付使用。采取的措施严格按照项目规划进度保质保量完成项目建设任务，加大招商引资力度，争取早日产生效益。

- 其他需要反映的问题和改进措施。

无

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果将随同2022年部门决算同步公开，并保持长期公开状态，接受社会各界的广泛监督。

六、专项债券项目绩效目标自评表（详见附件3）