附件2：

疏勒县山钢产业园供排水提升改造建设项目

一般债券项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。《疏勒县山钢产业园供排水提升改造建设项目》在2021年9月由疏勒县发展和改革委员会批复立项，文号为勒发改批复[2021]263号，建设内容为：疏勒县山钢产业园提升改造供排水管线15 公里及配套基础设施建设，总投资3000万元，资金来源为债券资金、援疆资金。实施地点为疏勒县山钢产业园区。根据基本建设工程的资金需求情况，特申请2000万元政府一般债券资金。

（二）专项债券项目绩效目标、绩效指标设定情况。

1.产出指标。项目产出类指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四方面的内容，由4个三级指标构成。

（1）“数量指标”：供排水管线提升改造长度预期指标值为15公里。

（2）“质量指标”：竣工验收合格率比例100%。

（3）“时效指标”：项目完工时间2022年9月；政府债券资金支付时限小于90天。

（4）“成本指标”：工程建设费用为1900万元。工程建设其他费用100万元。

2.效益指标情况

项目效益类指标包括社会效益指标、可持续影响指标2个方面的内容，由2个三级指标构成。

（1）“社会效益指标”：完善园区基础设施有效提高。

生态效益指标：改善园区生态环境有效保障。

（3）对于“可持续影响指标”：供排水管线使用年限大于等于15年。

3.满意度指标:

对于满意度指标，受益企业满意度大于等于95%”。

二、绩效自评工作开展情况

根据喀什地区绩效科关于绩效自评相关通知，疏勒县财政局预算绩效管理工作领导小组办公室 (计划财务股) 拟定工作方案，召集各相关部门负责人召开绩效评价工作布置会，下达绩效自评通知，由业务归口部门组织开展相关项目预算支出绩效自评。该项目由疏勒县财政局基本建设处组织自评，该部门组织项目管理人员认真学习领会会议精神，并对绩效自评工作进行了任务分工。通过收集相关资料，进行全面核实和分析数据，撰写自评报告和项目绩效自评表。

三、评价情况及分析

（一）资金投入情况。疏勒县山钢产业园供排水提升改造建设项目政府一般债券资金预算金额为2000万元全部到位。

（二）资金执行情况。疏勒县山钢产业园供排水提升改造建设项目政府一般债券资金预算金额为2000万元，实际支出2000 万元，资金执行率为 100%。

（三）项目产出情况。建设供排水管网15公里，已完成。

（四）项目效益情况。为公共基础设施建设，无收益。

（五）满意度。通过发放问卷等，受益企业满意度大于等于95%”

四、发现的主要问题和改进措施

（一）预算执行及项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。疏勒县山钢产业园供排水提升改造建设项目政府一般债券资金项目完成情况低于预期，在以后债券申报工作中，对基建项目进行全面考量，对项目当年完成进度进行合理预期，认真测算疏勒南疆齐鲁工业园区的年度需求，做好项目前期准备工作，避免发生专项债券资金下达后出现 “钱等项目”现象。

（二）绩效目标、指标未完成原因分析和改进措施。根据债券资金管理办法，政府债券资金支付时限小于90天，对项目实施中时间要求较紧。今后将加强项目管理和资金拨付时间，完成相关指标。

（三）其他需要反映的问题和改进措施。绩效目标调整方面，由于债券资金要求当年申请当年支付的特殊性，建议债券资金支付项目的绩效目标应考虑项目实施进度，符合项目实际情况，绩效目标设置应是项目当年能体现绩效的部分，避免将长期绩效目标作为年度目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果将随同2022年部门决算同步公开，并保持长期公开状态，接受社会各界的广泛监督。

六、专项债券项目绩效目标自评表（详见附件3）