附件2：

喀什经济开发区疏勒县产业园二期工程

专项债券项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据 关于喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期工程项目建议书的批复〉（喀经开发〔2021〕67号）和二期项目基本建设工程的资金需求情况，特申请2022年专项债券资金，请项目的实施，将提升喀什经济开发区疏勒县产业园基础设施整体功能，有利于完善、扩展产业园区公共服务空间，为入园企业提交更加优质的基础设施服务功能，通过招商引资将技术和资金引入园区，实现产业聚集效应，通过产业带动促进周边经济发展

- 专项债券项目绩效目标、绩效指标设定情况。

喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期工程项目专项债券资金预算金额为 7000万元，用于项目新建1栋孵化创新中心，建筑面积9420.19平方米，新建2栋职工宿舍15991.24平方米。停车场、道路、水电等附属配套设施。

二、绩效自评工作开展情况

根据喀什地区绩效科关于绩效自评相关通知，喀什经济开发区疏勒县产业园预算绩效管理工作领导小组办公室 拟定工作方案，召集各相关部门负责人召开绩效评价工作布置会，下达绩效自评通知，由业务归口部门组织开展相关项目预算支出绩效自评。该项目由喀什经济开发区疏勒县产业园项目建设办公室组织自评，该部门组织项目管理人员认真学习领会会议精神，并对绩效自评工作进行了任务分工。通过收集项目立项批复、审图合格证、项目进度三方确认单、资金支付台账、项目实施方案等，进行全面核实和分析数据并进行现场勘查，撰写自评报告和项目绩效自评表。

三、评价情况及分析

通过对项目实施成效以及绩效产出、效益指标进行定量与定性分析。喀什经济开发区疏勒县产业园二期工程预算资金7000万，截至2022年底全部支付完毕，预算执行率得10分；数量指标得10分；时效指标得4分；成本指标得16分；社会效益指标18.6分；可持续影响指标得18.6分；满意度指标得20分；

该项目绩效综合评价得分为 97.9分（自评表分数），评价结果级别为优（85—100分优；70—85分良；60-70中；0-60分差）。

- 资金投入情况

喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期工程项目专项债券资金预算金额为7000万元全部到位。

- 资金执行情况

喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期工程专项债券资金预算金额为7000万元，实际支出7000万元，资金执行率为100%

- 项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成。

（1）对于“产出数量”

新建2栋职工宿舍楼，面积15991.24平方米，根据项目实施方案、验收单可知，与预期目标一致。

新建混孵化中心，面积9420.19平方米。根据项目实施方案、验收单可知，与预期目标一致。

（2）对于“产出质量”：

资金使用合格率100%，根据资金支付台账及支付凭证资料可知，与预期目标指标一致。

（3）对于“产出时效”：

资金支付及时率100%，根据资金支付台账及支付凭证资料可知，与预期目标指标一致。

债券资金全部使用完毕时间90天，根据资金支付台账及支付凭证资料可知，与预期目标指标一致。

（4）对于“产出成本”：

本年支付工程款金额7000万元，根据项目资金支付台账及支付资料可知，与预期指标一致。

- 项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成。

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

提高政府公信力，据项目建设现状及凭证材料，与预期指标有所偏差，偏差原因：项目正在建设中。

（2）对于“可持续影响指标”：

持续改善园区基础设施与产业协调发展服务功能提升，据项目建设现状及凭证材料，与预期指标有所偏差，偏差原因：项目正在建设

（3）对于“经济效益指标”：

无

（4）对于“生态效益指标”：

无

- 满意度

### 对于满意度指标：园区企业满意度100%，与预期目标一致。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）预算执行及项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

改进措施：1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

### 4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

（二）绩效目标、指标未完成原因分析和改进措施。

### 效益指标及可持续影响指标完成率82%；原因分析：厂房还未建设完成交付使用。采取的措施严格按照项目规划进度保质保量完成项目建设任务，加大招商引资力度，争取早日产生效益。

- 其他需要反映的问题和改进措施。

### 无

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

### 本次绩效评价结果将随同2022年部门决算同步公开，并保持长期公开状态，接受社会各界的广泛监督

六、专项债券项目绩效目标自评表（详见附件3）