2023年疏勒县优质林果组培车间

项目资金绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：疏勒县优质林果组培车间项目

实施单位（公章）：疏勒县农业农村局

主管部门（公章）：疏勒县农业农村局

项目负责人（签章）：于维民

填报时间：2024年2月28日

一、绩效目标分解下达情况

- （一）财政专项乡村振兴有效衔接资金资金下达预算及项目情况。

- 1、下达预算情况

根据疏勒县财政局《关于拨付2023年第六批地方政府新增债券项目资金的通知》（勒财预字〔2023〕14号）文件，投资额为2000万元。

- 2、项目情况

该项目计划投资3000万元，其中：财政资金2000万元，其他资金1000万元，拟建1536平方米组培中心建筑，5107平方米驯化室以及组培中心和驯化室之间的连廊及附属配套设施。

- （二）财政专项乡村振兴有效衔接资金资金项目绩效目标设定情况

- 1、项目绩效总体目标

该项目计划投资3000万元，拟建1536平方米组培中心建筑，5107平方米驯化室以及组培中心和驯化室之间的连廊及附属配套设施。项目实施后为我县林果组培提供技术支撑，提供稳定的就业岗位，受益脱贫户满意度95%。

- 2、具体绩效指标

根据《自治区财政专项乡村振兴有效衔接资金资金绩效管理操作指南》的通知（新财预〔2019〕170号）的规定，结合我单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“项目占地面积”指标，预期指标值为大于等于35亩；

“组培中心（含管理运营中心）”指标，预期指标值为大于等于1536平方米；

“驯化育苗温室（含门厅）面积”指标，预期指标值为大于等于5107平方米；

②质量指标

“政府债券资金规范管理使用率”指标，预期指标值为等于100%；

“项目验收合格率”指标，预期指标值为等于100%；

③时效指标

“政府债券资金三个月内形成支出”指标，预期指标值为小于等于90天；

④ 成本指标

“项目年均总成本费用控制”指标，预期指标值为2850万元；

“项目其他成本投资”指标，预期指标值为150万元；

- 项目效益目标

①经济效益指标

“带动增加脱贫人口全年总收入”指标，预期指标值为大于等于72万元；

②社会效益指标

“受益脱贫人口数”指标，预期指标值为大于等于30人；

“改善农业设施，提高服务质量”指标，预期指标值为有所改善；

③可持续影响指标

“项目发挥作用年限”指标，预期指标值为大于等于15年；

（3）相关满意度目标

①满意度指标

“受益群众满意度”指标，预期指标值为大于等于95%；

二、绩效自评工作开展情况

- （一）自评工作开展范围

本次评价从项目决策（包括项目立项依据的充分性和立项程序的规范性、绩效目标的合理性和绩效指标的明确性、预算编制的科学性和资金分配的合理性）、项目过程（包括项目资金到位、预算执行、资金使用的合规性、管理制度的健全性和制度执行的有效性）、项目产出（包括项目产出中的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）和项目效益（包括项目效果中的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）四个维度进行综合绩效评价。

（二）自评工作开展对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项乡村振兴有效衔接资金资金绩效管理操作指南》的通知（新财预〔2019〕170号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2023年疏勒县优质林果组培车间项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

（三）自评工作开展时间

绩效自评开展时间2024年1月10日至19日。

自评工作开展方式

1、前期准备

我单位于2024年1月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。

成立绩效评价小组，组长为：朱鹏，成员：于维民、强青青。

2、组织实施

2024年1月10日-1月19日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况；进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况。

3、分析评价

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标15分、质量指标15分，时效指标10分、成本指标10分、经济效益指标10分、社会效益指标15分、可持续影响指标5分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

本项目预算安排资金为3000万元，2023年实际收到债券资金2000万元，预算资金到位率为67%。

2、项目资金执行情况分析

本年实际支付金额0万元，预算执行率0%。

3、项目资金管理情况分析

在财务管理上强化责任意识，建立健全管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，提高预算执行效率和资金使用效益。

根据(关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知)（新财规〔2022〕11号），第八条“衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求，属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定，村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强衔接资金项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度”的规定，为保质保量按时完成该项目，实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制。

严格按照《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》、《喀什地区财政乡村振兴有效衔接资金资金管理办法（试行）》等相关文件执行。项目实施单位依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。项目资金从国库直接支付到乡村振兴有效衔接资金项目承担的企业。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

- 绩效目标完成情况分析。

1.本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“新建1536平方米组培中心建筑，5107平方米驯化室以及组培中心和驯化室之间的连廊及附属配套设施。项目实施后，提供就业人员30人，项目实施后，受益脱贫人口满意度达95%及以上，通过该项目实施，大力提升我县林果组培技术，提供本地村民就业机会，提升乡村产业发展能力。

2.本项目实际工作为：该项目于12月22日挂网公开招标，截止2023年12月31日，项目未开始实施；改进措施：单位中标后尽快安排实施项目，并跟进资金支付。绩效目标与实际工作内容不一致，两者不具有相关性；年度绩效目标未完成，预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平。

3.经检查，我单位年初设置的《绩效目标申报表》，得出如下结论：本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标13个，定量指标12个，定性指标2个，指标量化率为92.31%；综上所述本项目所设置绩效目标合理，绩效指标明确。

本项目实际已完成三级指标13个，指标完成率为0%。指标完成情况分析如下：

①产出指标完成情况分析

a、项目完成数量

“项目占地面积”指标，指标标杆值为大于等于35亩，指标完成值为0亩，指标完成率为0%，未完成原因：该项目于12月22日挂网公开招标，截止2023年12月31日，项目未开始实施；改进措施：单位中标后尽快安排实施项目，并跟进资金支付。指标分值为5分，实际得分为0分。

“组培中心（含管理运营中心）面积”指标，指标标杆值为大于等1536平方米，指标完成值为0平方米，指标完成率为0%，未完成原因：该项目于12月22日挂网公开招标，截止2023年12月31日，组培中心（含管理运营中心）未开始实施；改进措施：单位中标后尽快安排实施项目，并跟进资金支付。指标分值为5分，实际得分为0分。

“驯化育苗温室（含门厅）面积”指标，指标标杆值为大于等于5107平方米，指标完成值为0平方米，指标完成率为0%，未完成原因：该项目于12月22日挂网公开招标，截止2023年12月31日，驯化育苗温室（含门厅）未开始实施；改进措施：单位中标后尽快安排实施项目，并跟进资金支付。指标分值为5分，实际得分为0分。

b、项目完成质量

“政府债券资金规范管理使用率”指标，指标标杆值为等于100%，指标完成值为0%，指标完成率为0%。未完成原因：该项目于12月22日挂网公开招标，截止2023年12月31日，项目未开始实施，为发生资金支出；改进措施：单位中标后尽快安排实施项目，并跟进资金支付。指标分值为5分，实际得分为0分。

“项目验收合格率”指标，指标标杆值为等于100%，指标完成值为0%，指标完成率为0%。未完成原因：该项目于12月22日挂网公开招标，截止2023年12月31日，项目未开始实施；改进措施：单位中标后尽快安排实施项目，并跟进资金支付。指标分值为10分，实际得分为0分。

c、项目完成时效

“政府债券资金三个月内形成支出”指标，指标标杆值为小于等于90.0天，指标完成值为0天，指标完成率为0%。未完成原因：该项目于12月22日挂网公开招标，截止2023年12月31日，项目未开始实施，未形成支出；改进措施：单位中标后尽快安排实施项目，并跟进资金支付，形成支出。指标分值为10分，实际得分为0分。

d、项目成本节约情况

“项目建安成本总投资”指标，指标标杆值为小于等于2850万元，实际完成值为0万元，指标完成率为0%。未完成原因：该项目于12月22日挂网公开招标，截止2023年12月31日，项目未开始实施，未发生项目投资；改进措施：单位中标后尽快安排实施项目，并跟进资金支付。指标分值为5分，实际得分为0分。

“项目其他成本投资”指标，指标标杆值为小于等于150万元，实际完成值为0万元，指标完成率为0%。未完成原因：该项目于12月22日挂网公开招标，截止2023年12月31日，项目未开始实施，未发生项目投资；改进措施：单位中标后尽快安排实施项目，并跟进资金支付。指标分值为5分，实际得分为0分。

②效益指标完成情况分析

- 项目实施的经济效益分析

“带动增加脱贫人口全年总收入”指标，指标标杆值为大于等于72万元，实际完成值为0万元，指标完成率为0%。未完成原因：该项目于12月22日挂网公开招标，截止2023年12月31日，项目未开始实施，项目未对脱贫人口带来收入；改进措施：单位中标后尽快安排实施项目，并跟进资金支付，尽快增加脱贫人口收入。指标分值为10分，实际得分为0分。

- 项目实施的社会效益分析

“受益脱贫人口数”指标，指标标杆值为大于等于30人，实际完成值为0人，指标完成率为0%。未完成原因：该项目于12月22日挂网公开招标，截止2023年12月31日，项目未开始实施，项目无受益脱贫人口；改进措施：单位中标后尽快安排实施项目，并跟进资金支付，增加受益脱贫人口数。指标分值为10分，实际得分为0分。

“改善农业设施，提高服务质量”指标，指标标杆值为有所改善，实际完成值未达成年度指标且效果较差，指标完成率为0%。未完成原因：该项目于12月22日挂网公开招标，截止2023年12月31日，项目未开始实施，项目未产生效益；改进措施：单位中标后尽快安排实施项目，并跟进资金支付，使项目尽快产生效益。指标分值为5分，实际得分为0分。

- 项目实施的生态效益分析

无。

- 项目实施的可持续影响分析

“项目发挥作用年限”指标，指标标杆值为大于等于15年，指标完成值为10年，指标完成率为0%，未完成原因：该项目于12月22日挂网公开招标，截止2023年12月31日，项目未开始实施，项目未开始发挥作用；改进措施：单位中标后尽快安排实施项目，并跟进资金支付，使项目尽快发挥作用。指标分值为5分，实际得分为0分。

③满意度指标完成情况分析

“受益群众满意度”指标，指标标杆值为大于等于95%，实际完成值为0%，指标完成率为0%。未完成原因：该项目于12月22日挂网公开招标，截止2023年12月31日，项目未开始实施，不存在受益群众满意；改进措施：单位中标后尽快安排实施项目，并跟进资金支付，使受益群众满意。该指标分值为10分，实际得分为0分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：该项目前期没有运营单位，担心项目建成后造成闲置，资金浪费，且县委政府有意将该项目取消，资金调整，后因未能取消，因此该项目未能开工建设。

下一步改进措施：计划3月10日开工建设。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目的实施，用于建设1536平方米组培中心建筑，5107平方米驯化室以及组培中心和驯化室之间的连廊及附属配套设施。通过该项目实施，大力提升我县林果组培技术，提供本地村民就业机会，提升乡村产业发展能力。本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查等方式，全面了解疏勒县优质林果组培车间项目资金的使用效率和效果，项目自评得分为0分，评价等级为差。

（一）对绩效自评结果拟应用情况进行说明

绩效评价工作结束后，我单位以本次绩效自评为契机，建立健全预算项目管理制度，合理设置内部管理机构和岗位，明确职责权限，明确业务各环节的工作流程、时间要求、审批权限等，明确单位内部各个业务的归口管理责任单位，加强对政府采购业务预算与计划的管理，建立预算编制、政府采购和资产管理等部门（岗位）间的沟通协调机制，提升编制预算的计划性、科学性和规范性，强化预算绩效意识。

其次，我单位将积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，配合疏勒县财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

（二）对项目、绩效公告公示情况进行说明

按照《国务院办公厅关于印发2017年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2017〕24号）、《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）文件要求，经批准后，由疏勒县财政局核对本项目资金及建设内容、由疏勒县财政局于2024年12月20日前对项目绩效目标在疏勒县人民政府网（http://www.shule.gov.cn/）进行公开。