部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2023年度疏勒县亚曼牙乡农牧产业配套圈舍建设项目

实施单位（公章）：疏勒县亚曼牙乡人民政府

主管部门（公章）：疏勒县亚曼牙乡人民政府

项目负责人（签章）：路文俊

填报时间：2025年01月17日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《疏勒县亚曼牙乡人民政府专项资金管理办法》、《疏勒县亚曼牙乡人民政府专项资金使用规范》等相关政策文件与规定。2024年疏勒县亚曼牙农牧产业配套圈舍项目根据财政年初预算要求实施。一是该项目位于疏勒县亚曼牙乡协开尔巴格（3）村 1 组；建设圈舍10个，每个600平方米，每个圈舍建设存栏 100 只肉牛标准化养殖圈舍，配套饲草料库、青贮窖、堆粪场、防疫诊疗消毒基础设施。二是该项目共计投资800万元，资金来源为中央预算内以工代赈资金790万，其他资金10万。三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。通过发展畜牧业，可以为当地贫困户提供就业机会，增加收入来源，帮助他们稳定脱贫。通过实施本项目，根据2023年以工代赈示范工程专项（第一批）中央基建投资预算（统筹整合部分）（喀地财建【2023】44号）文件要求和本乡的实际情况，为带动当地经济的发展。新建圈舍和附属设施将提供就业机会，促进当地居民的收入增加，改善生活水平。同时，项目的运营和管理也将带来税收收入，为地方政府提供财政支持，保障疏勒县亚曼牙乡顺利开展“农牧产业配套圈舍2023年以工代赈示范工程”。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
该项目预算安排资金790万元，位于疏勒县亚曼牙乡协开尔巴格（3）村 1 组；目标建设圈舍 10 个，每个 600 平方米，每个圈舍建设存栏 100 只肉牛标准化养殖圈舍，配套饲草料库、青贮窖、堆粪场、防疫诊疗消毒基础设施。项目的建设将带动当地经济的发展。新建圈舍和附属设施将提供就业机会，促进当地居民的收入增加，改善生活水平。同时，项目的运营和管理也将带来税收收入，为地方政府提供财政支持。
2.阶段性目标
该项目建设圈舍10个，每个600平方米。该项目开工日期： 2024年3月23日；竣工日期：2024年5月21日。截至2024年12月31日，已拨付491.9万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见下表。
2023年度疏勒县亚曼牙乡农牧产业配套圈舍建设项目目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（20分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（10分）   预算编制（5分）              5 
                                  资金分配合理性（5分）         5 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             1 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（40分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出成本（10分）  成本节约率（10分）            10
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                98
3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
冯忠浩任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
路文俊任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
杨慧任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益、满意度进行综合评价分析，最终评分98分。
2023年度疏勒县亚曼牙乡农牧产业配套圈舍建设项目得分情况表
一级指标 权重 得分率 实际得分
项目决策 20 100% 20
项目过程 20 90% 18
项目产出 40 100% 40
项目效益 10 100% 10
满意度   10 100% 10
合计 100 98% 98
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2023年度疏勒县亚曼牙乡农牧产业配套圈舍建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分98，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
 
（1）立项依据充分性：根据《疏勒县亚曼牙乡人民政府专项资金使用规定》结合预算管理职责，并组织实施。围绕疏勒县亚曼牙乡人民政府2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（2）立项程序规范性：根据《疏勒县亚曼牙乡人民政府专项资金项目实施条例》编制工作计划和经费预算，经过与财务分分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
 
（3）绩效目标合理性：该项目依《关于批复2023年疏勒县亚曼牙乡部门预算的通知》文件批复，制定了《2023年度疏勒县亚曼牙乡农牧产业配套圈舍建设项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（4）绩效指标明确性：该项目共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标10个，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该指标不扣分，得2分。。
 
（5）预算编制科学性：预算编制经过项目负责人与疏勒县亚曼牙乡人民政府科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额790万元，全部用于建设农牧产业配套设施支出，与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
（6）资金分配合理性：本项目资金790万元，全部用于建设农牧产业配套设施支出，资金分配合理，预算资金790万元，实际到位资金790万元，资金到位率100%，与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18分，得分率为90%。
 
（1）资金到位率：2023年度疏勒县亚曼牙乡农牧产业配套圈舍建设项目预算金额为790万元，到位790万元，资金到位率=（实际到位资金790万元/预算资金790万元）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（2）预算执行率：项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率=（实际支出资金491.9万元/实际到位资金790万元）×100%=62.27%，根据评分标准，该指标扣2分，得1分。
 
（3）资金使用合规性：我单位制定有《专项资金管理制度》、《专项资金使用制度》等财务规章制度，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
 
（4）管理制度健全性：项目执行中严格依照《疏勒县亚曼牙乡人民政府专项资金管理办法》、《疏勒县亚曼牙乡人民政府专项资金使用规范》等要求，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
圈舍个数10个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
每个圈舍面积600平方米/个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
资金使用合规率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间2024年12月20日，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目资金支付及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
本年支付项目工程款442.51万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分；
项目前期费支付49.39万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分；
合计得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
 
1.实施效益指标：
 
（1）对于“社会效益指标”：
 
 有效促进农村现代化，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 
 
有效提高工作人员积极性，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
（2）对于“可持续影响指标”：
 
本项目无该指标。
 
（3）对于“经济效益指标”：
 
本项目无该指标。
 
（4）对于“生态效益指标”：
 
本项目无该指标。
 
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“满意度指标：受益村民满意度100%，该指标预期指标为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105.26%，与预期目标存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年疏勒县亚曼牙乡农牧产业配套圈舍项目预算790万元，到位491.9万元，实际支出491.9万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100.5%，偏差率为0.5%，偏差为合理偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《2024年单位资金项目实施方案》执行，项目执行情况较好。一是科学规划,明确目标,在资金项目启动之初，我院始终坚持科学规划、明确目标的原则。通过召开预算编制管理委员会会，结合医院发展实际,制定切实可行的项目计划。同时，明确项目目标、预期效果及时间节点，为后续工作提供有力指导;二是严格管理,规范流程。为确保项目的顺利实施，我院建立了完善的管理制度和流程。从项目申报、审批、实施到验收，每个环节都严格按照规定执行。通过加强内部管理，确保项目资金的安全、高效使用;三是注重创新，提升效率在资金项目管理中，我院积极探索创新方法，提升管理效率。例如，利用信息化手段，建立项目管理信息系统，实现项目信息的实时共享和监控。通过引入先进的项目管理理念和技术，有效提高了项目管理的科学性和规范性。
（二）存在问题及原因分析
尽量将单位欠款情况进行梳理，将欠款应还尽还，避免因债务问题产生纠纷或引发更大的问题。坚持项目验收制度，遵照属地管理、“谁审批、 谁验收”的原则，牵头组织验收，逐级开展验收工作。

七、有关建议

我单位对上述项目支出绩效评价报接受上级部门及社会公众告内反映内容的真实性、完整性负责，监督。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。