部门单位项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：巴仁乡拆迁补偿款项目

实施单位（公章）：疏勒县巴仁乡人民政府

主管部门（公章）：疏勒县巴仁乡人民政府

项目负责人（签章）：俞海巧

填报时间：2025年1月5日

- 一、 基本情况

- （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

- 本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《疏勒县巴仁乡人民政府专项资金管理办法》、《疏勒县巴仁乡人民政府专项资金使用规范》等相关政策文件与规定，投入资金2938.83万元，其中：过渡安置费244.54万元，奖励金102.6万元，货币补偿449.48万元，青苗补偿38.49万元，林木补偿698.64万元，物业补偿、垃圾处理机械费185.30万元，土地固定回报补偿费用980.84万元，一次性土地安装补偿238.94万元。通过实施该项目，保证2024年拆迁工作能够深入推进，切身保障群众的切身利益，同时推进全乡城市化建设。旨随着城市发展步伐加快，为实现城市规划目标、改善居民生活环境，[城市名称]于 2024 年启动多个拆迁补偿项目。这些项目涉及[具体区域]，旨在为基础设施建设、公共服务设施完善及城市更新改造腾出空间。项目实施对于提升城市综合竞争力、推动区域经济协调发展具有重要意义。

- 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

- 1.项目绩效总目标

- 本次绩效评价旨在全面了解 2024 年拆迁补偿项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性，总结项目实施过程中的经验和问题，为改进项目管理、优化资金配置提供参考依据，同时为后续拆迁补偿项目提供借鉴。

- 2.阶段性目标

- 实施的前期准备工作：

- 疏勒县巴仁乡人民政府成立专项支出绩效评价小组，成员如下：伊斯然伊木江任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。俞海巧任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。周茜，木尼热·木合太任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核、填报等工作。通过与相关成员前期沟通，明确评价目标、识别重要评价事项和履行的评价责任。制定文件清单，了解项目基本情况，确认部门整体的绩效指标，梳理部门内部管理制度，确定当年整体绩效评价重点。

- 具体实施过程：

- 根据前期沟通了解评价对象基本情况，编制评价工作方案，经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，对数据采集、分析、处理，对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，根据《项目绩效管理办法》及单位相关项目管理制度的规定，对项目的实施进行监督管理。建立健全项目后续各项监督管理制度，确保项目正常运转，长期发挥效益。

- 项目绩效情况：

- 一、成本控制情况，严格按照相关的专项资金管理办法，实行多重审批控制专项经费的支出。二、成本节约情况，项目根据实际情况做出合理预算，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目成效最大化。

- 项目完成质量：

- 项目严格按照年度预期目标执行，项目完成质量达标。通过该项目的实施，有效提升基础设施条件，有效促进基层民生改善。

- 二、 绩效评价工作开展情况

- 1.绩效评价目的、对象、时间和范围

- 1. 绩效评价目的

- 本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

- 为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 本次绩效评价旨在全面了解 2024 年拆迁补偿项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性，总结项目实施过程中的经验和问题，为改进项目管理、优化资金配置提供参考依据，同时为后续拆迁补偿项目提供借鉴。

- 2. 绩效评价对象

- 本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，国家和地方有关拆迁补偿的法律法规及政策文件，如《国有土地上房屋征收与补偿条例》《[地方名称]城市房屋拆迁管理办法》等。项目立项文件、可行性研究报告、项目预算批复等相关资料。项目实施过程中的合同、协议、资金支付凭证、验收报告等文件。以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

- 本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

- 1. 绩效评价原则

- 本次绩效评价遵循的原则包括：

- （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

- （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

- （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

- （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

- 本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，本次评价指标体系分为四个一级指标，分别为投入、过程、产出和效益，下设若干二级指标和三级指标。投入指标主要包括项目立项规范性、预算执行率等；过程指标包括管理制度健全性、资金使用合规性、档案管理规范性等；产出指标涵盖拆迁补偿协议签订完成率、补偿资金发放准确率、拆迁任务完成及时率等；效益指标包括被拆迁对象满意度、对城市发展的促进作用等。具体指标及权重根据项目特点和评价重点确定，通过专家打分法和层次分析法相结合的方式确定各指标权重。项目绩效评价体系详见下表。

- 巴仁乡征地拆迁补偿款项目绩效评价指标体系及综合评分表

一级指标        二级指标        三级指标               得分

决策（20分）  项目立项（5分） 立项依据充分性（3分）         3

立项程序（2分）             2

绩效目标（5分）     绩效目标合理性（3分）            3

绩效指标明确性（2分）            2

资金投入（10分）   预算编制（5分）               5

资金分配合理性（5分）           5

过程（20分）    资金管理（10分） 资金到位率（3分）          3

预算执行率（3分）             3

资金使用合规性（4分）         4

组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）        5

制度执行（5分）              5

产出（40分）    产出数量（10分）  实际完成率（10分）          10

产出质量（10分）  质量达标率（10分）        10

产出时效（10分）  完成及时性（10分）        10

产出成本（10分）  成本节约率（10分）        10

效益（10分）  项目效益（10分） 实施效益（10分）         10满意度（10分）  满意度（10分） 满意度（10分）             100

- 3. 绩效评价方法

- 本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。

- 4. 绩效评价标准

- 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

- 计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

- 行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

- 历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

- 3.项目产出情况

- 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

- （1）对于“产出数量”

- 拆迁安置补偿户数4152户，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

- 合计得10分。

- （2）对于“产出质量”：

- 资金使用合规率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

- 合计得10分。

- （3）对于“产出时效”：

- 资金发放及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- 资项目完成时间2024年12月1日，超额完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- 合计得10分。

- （4）对于“产出成本”：

- 渡安置费244.54万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

- 奖励金102.6万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

- 货币补偿449.48万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 青苗补偿38.49万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 林木补偿698.64万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 物业补偿、垃圾处理机械费185.30万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 土地固定回报补偿费用980.84万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 一次性土地安装补偿238.94万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 合计得10分。

- 4.项目效益情况

- 项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。

- 1.实施效益指标：

- （1）对于“社会效益指标”：

- 资金使用量重大违规违纪问题次数等于0次，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- 持续优化居民居住环境，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- 实施效益指标合计得10分。

- 满意度指标完成情况分析

- 对于满意度指标：受益拆迁户满意度100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

- 预算执行进度与绩效指标偏差：

- 疏勒县巴仁乡2024年拆迁补偿项目投入资金2938.83万元，其中：过渡安置费244.54万元，奖励金102.6万元，货币补偿449.48万元，青苗补偿38.49万元，林木补偿698.64万元，物业补偿、垃圾处理机械费185.30万元，土地固定回报补偿费用980.84万元，一次性土地安装补偿238.94万元。通过实施该项目，保证2024年拆迁工作能够深入推进，切身保障群众的切身利益，同时推进全乡城市化建设。

- 到位资金2938.83万元，实际支出2938.83万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施：

- （一）主要经验及做法

- 1、前期准备方面

- （1）科学制定方案：在项目实施前，深入调研当地拆迁实际情况，结合国家相关法律法规和政策要求，制定详细、合理、可操作的拆迁补偿项目实施方案，明确补偿标准、范围、方式等关键内容。

- （2）精准设定目标：依据项目特点和预期效果，从资金使用、拆迁进度、居民满意度等多维度，设定具体、量化、可衡量的绩效目标，为后续评价提供清晰的参照标准。

- （3） 广泛宣传动员：通过多种渠道，如社区公告、宣传手册、居民座谈会等，向被拆迁居民详细解读拆迁补偿政策、项目意义和实施计划，提高居民对项目的认知度和支持度。

- 2、项目实施过程方面

- （1）规范资金管理：设立拆迁补偿资金专用账户，严格执行专款专用制度。资金拨付按照合同约定和工作进度进行，确保资金及时、准确发放到被拆迁人手中。同时，定期对资金使用情况进行审计和监督，防止资金挪用、截留等问题。

- （2）严格过程监管：建立健全项目监管机制，成立专门的监督小组，对拆迁补偿工作的各个环节进行全程跟踪监督。加强对评估机构、拆迁公司等第三方服务机构的管理，确保其依法依规履行职责，保证拆迁补偿工作的公平、公正、公开。

- （3）强化沟通协调：建立多部门协同工作机制，加强拆迁部门、财政部门、审计部门、社区等相关单位之间的沟通与协调，及时解决项目实施过程中出现的问题和矛盾。同时，畅通与被拆迁居民的沟通渠道，认真听取居民的意见和建议，对合理诉求及时予以回应和解决。

- 3、绩效评价方面

- （1）构建科学指标体系：采用“共性指标+个性指标”相结合的方式，从经济性、效率性、效益性和公平性等维度构建绩效评价指标体系。共性指标涵盖资金管理、项目管理等通用方面，个性指标则根据拆迁补偿项目的特点，如拆迁进度完成率、补偿标准执行准确率、居民满意度等进行设置。

- （2）运用多元评价方法：综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种评价方法，对拆迁补偿项目支出绩效进行全面、客观的评价。同时，引入第三方评价机构，保证评价结果的独立性和公正性。

- （3） 注重结果应用：将绩效评价结果与项目资金分配、单位绩效考核、责任追究等挂钩。对绩效评价结果优秀的单位和个人进行表彰和奖励，对存在问题的单位责令限期整改，将评价结果作为下一年度项目预算安排和政策调整的重要依据，形成以评促管、以评促效的良好氛围。

- （二）存在问题及原因分析

- （一）预算编制准确性有待提高

- 虽然项目预算执行率总体较好，但在预算编制过程中，对部分拆迁补偿费用的预估不够准确，导致部分费用在实际执行过程中出现偏差。例如，由于对市场价格波动考虑不足，房屋及地上附着物补偿费用预算与实际支出存在一定差异。

- （二）拆迁工作协调沟通机制需进一步完善

- 在拆迁工作推进过程中，涉及多个部门和单位，如国土、住建、城管、街道办事处等。虽然各部门之间有一定的协作，但在信息共享、工作协调等方面还存在一些问题，导致工作效率不高。例如，在处理被拆迁户的异议和纠纷时，各部门之间的沟通协调不够顺畅，影响了拆迁工作的进度。

- （三）对被拆迁对象的后续扶持和服务不够到位

- 部分被拆迁居民在拆迁后面临就业、生活等方面的困难，但项目实施部门在这方面的后续扶持和服务工作开展不够充分。例如，在帮助被拆迁居民再就业方面，缺乏有效的政策引导和就业培训，未能充分满足被拆迁居民的需求。

- 有关建议

- （一）加强预算编制管理

- 在今后的项目预算编制过程中，应充分开展前期调研，广泛收集相关数据和信息，结合市场价格波动情况，对拆迁补偿费用进行科学合理的预估。同时，建立预算动态调整机制，根据项目实施过程中的实际情况，及时对预算进行调整和优化，确保预算编制的准确性和合理性。

- （二）完善拆迁工作协调沟通机制

- 建立健全拆迁工作协调沟通机制，明确各部门和单位的职责分工，加强信息共享和工作协同。定期召开拆迁工作协调会议，及时研究解决工作中存在的问题。同时，建立健全拆迁纠纷调解机制，加强对被拆迁户的政策宣传和解释工作，妥善处理被拆迁户的异议和纠纷，确保拆迁工作顺利推进。

- （三）强化对被拆迁对象的后续扶持和服务

- 高度重视被拆迁对象的后续扶持和服务工作，制定完善的后续扶持政策。加大对被拆迁居民的就业培训和就业指导力度，积极为他们提供就业信息和就业岗位，帮助他们实现再就业。同时，加强对被拆迁居民的社会保障工作，确保他们在拆迁后的生活质量不下降。此外，还应加快安置住房建设进度，确保被拆迁居民能够按时回迁安置。

- 其他需要说明的问题

- 我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。