部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：疏勒县2024年10万亩高标准农田建设项目

实施单位（公章）：疏勒县农业农村局

主管部门（公章）：疏勒县农业农村局

项目负责人（签章）：于维民

填报时间：2025年01月13日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于疏勒县2024年10万亩高标准农田建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》、勒农财【2023】37号、喀地财农【2024】10号、勒农财【2023】23号等相关政策文件与规定，2024年项目计划建设3.36万亩，其中新建高标准农田面积2.49万亩，改造提升高标准农田面积0.86万亩。该项目计划总投资9737万元，目前到位9737万元。项目区村容村貌发生改变，实现小条田归并为大条田，项目区内田间道路实现了连通，为今后的机械化种植、机械化收割奠定了基础。进一步减轻了农民的劳动强度，解放劳动力，实施劳务输出，增加农民收入，改善农民生活水平。建设高标准农田及优质棉基地是提高农业综合生产能力、保障粮食安全的现实需求。可以有效改善农业生产条件，提高现有农业机械化水平，提高农业科技含量，提高现有耕地资源利用效率和土地产出效率，同时促进农民增收。合理利用农田，保护耕地，加强土壤改良和农田整治，推广节水增效技术，防止土壤退化、肥力下降，促进农业生态环境的良性循环和可持续发展。通过平田整地、沟塘清淤、配套路桥涵闸灌排设施、建设农田林网，可以改善农村面貌，提高新农村形象。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
在疏勒县6个乡镇实施10万亩高标准农田建设项目，项目区村容村貌发生改变，实现小条田归并为大条田，项目区内田间道路实现了连通，为今后的机械化种植、机械化收割奠定了基础。项目建设可有效带动地方农业经济的发展，为当地农业的多元化、产业化发展注入了新元素，提高了农民的收入。
2.阶段性目标
2月1日－2月25日完成项目选址及用地申报工作。
2月25日－3月10日前完成建设地点的作物种植错岔，确保达到施工条件，保证项目能够顺利开工。
3月10日－3月20日制定高标准农田详细使用计划等。
2月1日－3月27日完成第一批项目选址及用地审批，项目立项、施工图设计及招投标前期手续。
3月25日－5月30日完成第二批项目选址及用地审批，项目立项、施工图设计及招投标前期手续。
4月1日－6月20日实施完成第一批项目。
6月25日－11月30日实施完成第二批项目。
2024年12月1日－2025年3月10日完成项目竣工验收，审计决算，建立后期管护制度，工程交付乡镇村使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价从项目决策（包括项目立项依据的充分性和立项程序的规范性、绩效目标的合理性和绩效指标的明确性、预算编制的科学性和资金分配的合理性）、项目过程（包括项目资金到位、预算执行、资金使用的合规性、管理制度的健全性和制度执行的有效性）、项目产出（包括项目产出中的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）和项目效益（包括项目效果中的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）四个维度进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见下表。
疏勒县2024年10万亩高标准农田建设项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（20分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（10分）   预算编制（5分）              5 
                                  资金分配合理性（5分）         5 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             1 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（40分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出成本（10分）  成本节约率（10分）            10
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                98
3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
朱鹏任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
于维民任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
张桂生任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益、满意度进行综合评价分析，最终评分98分。
疏勒县2024年10万亩高标准农田建设项目得分情况表
一级指标 权重 得分率 实际得分
项目决策 20 100% 20
项目过程 20 90% 18
项目产出 40 100% 40
项目效益 10 100% 10
满意度   10 100%  10
合计 100 100% 98
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对疏勒县2024年10万亩高标准农田建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分98，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
 
（1）立项依据充分性：高标准农田建设项目根据疏勒县发改委2024年2月2日批复的《关于疏勒县2024年10万亩高标准农田建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》，围绕疏勒县农业农村局2024年度工作重点和工作计划制定经费预算根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（2）立项程序规范性：根据《疏勒县农业农村局专项资金管理办法》编制工作计划和经费预算，经过与疏勒县人民政府和疏勒县农业农村局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
 
（3）绩效目标合理性：该项目依《关于批复2024年疏勒县农业农村局预算的通知》文件批复制定了《疏勒县2024年10万亩高标准农田建设项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（4）绩效指标明确性： 该项目共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标10个，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该指标不扣分，得2分。
 
（5）预算编制科学性： 预算编制经过项目负责人和农业农村局相关负责人科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额9737万元，全部用于高标准农田建设，与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
（6）资金分配合理性：本项目资金9737万元，全部用于食品安全抽检委托检验费支出，资金分配合理，预算资金9737万元，实际到位资金9737万元，资金到位率100%，与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18分，得分率为90%。
 
（1）资金到位率：疏勒县2024年10万亩高标准农田建设项目预算金额为9737万元，到位9737万元，资金到位率=（实际到位资金9737万元/预算资金9737万元）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（2）预算执行率：：项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率=（实际支出资金4828.48万元/实际到位资金9737万元）×100%=49.59%，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
 
（3）资金使用合规性：我单位制定有《专项资金管理制度》、《专项资金使用制度》等财务规章制度，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
 
（4）管理制度健全性：项目执行中严格依《疏勒县农业农村局专项资金管理办法》、《疏勒县农业农村局专项资金使用规范》等要求，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
（5）制度执行有效性：由疏勒县农业农村局提出经费预算支出可行性方案，经过与疏勒县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”：
新建高标准农田面积2.49万亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
改造提升高标准农田面积0.86万亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
高标准农田项目验收合格率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
资金使用合规率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
高标准农田建设任务完成及时性1-2年，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间为2024年10月23日，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
高标准农田建设项目亩均投入标准1442元/亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
 
（1）对于“社会效益指标”：
 
明显提升粮食综合生产能力，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
田间道路通达度100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
（2）对于“可持续影响指标”：
 
本项目无该指标。
 
（3）对于“经济效益指标”：
 
本项目无该指标。
 
（4）对于“生态效益指标”：
 
本项目无该指标。

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“满意度指标”：受益农民满意度98.5%，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值98.5%，指标完成率为103.68%，与预期目标存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

疏勒县2024年高标准农田建设项目预算9737万元，到位4828.484273万元，实际支出4828.484273万元，预算执行率为49.59%。项目绩效指标总体完成率为100.3%。偏差率为50.71%，偏差原因为，资金未按照实际工程量结算，故存在偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是加强领导，落实责任。本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。二是部分协调，齐抓共管。在疏勒县人民政府和疏勒县农业农村局带领下，各单位充分发挥职能作用，在施工设计、地勘、项目招投标、质量监管、用地规划审批、资金使用等方面，认真履职，监督到位。三是加强沟通协调，保质保量。我单位及时向县领导汇报项目建设进度，同时加强与施工单位、监理单位各方沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对项目管护重视程度不够，只是简单地指定人员进行了管理，没有细致研讨制度及措施，管护人员不能够在灌溉结束时细排查工程存在的隐患，导致工程设施有时带病运行，小隐患造成大问题。二是村级经济基础薄弱，对损坏的设备不能及时维修，导致工程设施不能发挥其应有效益。

七、有关建议

1.建立有效的高标准农田建成后评价体系。各地可根据本地实际情况，充分运用遥感监测技术，高标准农田进行具体分析，有侧重地评价。
2.推进农业生产社会化发展。一是要培育壮大农业社会化服务组织，构建以市场竞争为导向的农业生产社会化服务市场，推动服务组织从兼业性经营向专业化职业化经营管理转变形成服务农业生产的多功能服务主体。二是要积极开展试点项目实施。三是要完善农业生产社会化服务体系建设，鼓励农机服务主体采取合同制、股份制、股份合作制等经营组织形式，与大规模承接高标准农田流转的家庭农场、种植大户普通农户、农业企业形成“利益共享、风险共担、协同发展”的农业生产联合体，化零为整，提升高标准农田耕作机械化水平。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。