疏勒县水利局2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、疏勒县有关水利工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府决策部署并监督实施。组织拟订水利发展重大政策。

（二）编制全县水资源规划、防洪规划等重要水利规划并监督实施，编制全县水域及其岸线利用、河湖库治理和河口控制等专业（项）规划。对有关国民经济和社会发展规划、城乡总体规划、国土空间规划中的涉水内容提出意见建议，组织开展重大建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价工作。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责区域以及重大调水活水工程的水资源调度。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用和再生水开发利用工作。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，按规定核准饮用水源地设置。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理工作。对河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划、拟订相关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。

（六）组织实施重点水利工程建设和质量监督，组织指导水利基础设施网络建设，组织实施重要水利工程建设，督促指导地方配套工程建设。指导水利建设市场的监督管理。编制、审查重点水利基本建设项目建议书和可行性报告。指导全县水利工程建设质量监督工作。

（七）负责水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，指导水土流失综合、监测工作。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（八）职能转变。加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用。加强水域和水利工程的管理保护，加强河湖库治理与保护工作。

### 二、机构设置及人员情况

疏勒县水利局2024年度，实有人数145人，其中：在职人员105人，减少18人；离休人员0人，减少1人；退休人员40人,增加6人。

疏勒县水利局无下属预算单位，下设14个科室，分别是：人事股、财务股、水管股、工程股、水政办、项目前期办、水保办、党建办、纪检室、行政办、河长办、督察室、总务办、农村饮水办。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计20,894.59万元，其中：本年收入合计20,894.59万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计20,894.59万元，其中：本年支出合计20,894.59万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加9,401.32万元，增长81.80%，主要原因是：本年增加2024年疏勒县库山流域依英干渠沉砂池工程项目、2024年疏勒县库山流域依英干渠沉砂池工程项目、2024年斗渠改建工程项目、马场水库除险加固项目、喀什噶尔河灌区疏勒县艾尔木东支渠续建配套与现代化改造工程项目、喀什噶尔河灌区疏勒县英吾斯旦渠续建配套与现代化改造工程项目、喀什噶尔河灌区疏勒县马场水库防水渠续建配套与现代化改造工程项目、喀什噶尔河灌区疏勒县通鲁克渠续建配套与现代化改造工程项目、喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉巴扎渠续建配套与现代化改造工程项目等项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入20,894.59万元，其中：财政拨款收入20,242.61万元，占96.88%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入651.99万元，占3.12%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出20,894.59万元，其中：基本支出962.80万元，占4.61%；项目支出19,931.79万元，占95.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计20,242.61万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入20,242.61万元。财政拨款支出总计20,242.61万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出20,242.61万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加8,866.83万元，增长77.94%，主要原因是：本年增加2024年疏勒县库山流域依英干渠沉砂池工程项目、2024年疏勒县库山流域依英干渠沉砂池工程项目、2024年斗渠改建工程项目、马场水库除险加固项目、喀什噶尔河灌区疏勒县艾尔木东支渠续建配套与现代化改造工程项目、喀什噶尔河灌区疏勒县英吾斯旦渠续建配套与现代化改造工程项目、喀什噶尔河灌区疏勒县马场水库防水渠续建配套与现代化改造工程项目、喀什噶尔河灌区疏勒县通鲁克渠续建配套与现代化改造工程项目、喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉巴扎渠续建配套与现代化改造工程项目等项目。与年初预算相比，年初预算数16,019.00万元，决算数20,242.61万元，预决算差异率26.37%，主要原因是：年中追加2023年库山博依渠现代化改造项目、2022年阿克萨斯水库放水渠现代化改造项目、2022年卡尔沙渠现代化改造项目、2022年牙甫泉阿拉力合并渠现代化改造项目、2014年罕南力克镇饮水安全项目工程款等项目，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,936.62万元，占本年支出合计的95.42%。与上年相比，增加16,524.34万元，增长484.26%，主要原因是：本年增加2024年疏勒县库山流域依英干渠沉砂池工程项目、2024年疏勒县库山流域依英干渠沉砂池工程项目、2024年斗渠改建工程项目、2024年疏勒县库木克萨渠首除险加固项目、马场水库除险加固项目、喀什噶尔河灌区疏勒县艾尔木东支渠续建配套与现代化改造工程项目、喀什噶尔河灌区疏勒县英吾斯旦渠续建配套与现代化改造工程项目、喀什噶尔河灌区疏勒县马场水库防水渠续建配套与现代化改造工程项目、喀什噶尔河灌区疏勒县通鲁克渠续建配套与现代化改造工程项目、喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉巴扎渠续建配套与现代化改造工程项目等项目。与年初预算相比,年初预算数15,175.66万元，决算数19,936.62万元，预决算差异率31.37%，主要原因是：年中追加2023年库山博依渠现代化改造项目、2022年阿克萨斯水库放水渠现代化改造项目、2022年卡尔沙渠现代化改造项目、2022年牙甫泉阿拉力合并渠现代化改造项目、2014年罕南力克镇饮水安全项目工程款等项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)35.23万元,占0.18%。

2.社会保障和就业支出(类)188.92万元,占0.95%。

3.卫生健康支出(类)36.79万元,占0.18%。

4.农林水支出(类)19,614.40万元,占98.38%。

5.住房保障支出(类)61.28万元,占0.31%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少49.27万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，2024年工作队为民办实事经费项目由本科目列支调整至其他农业农村支出列支，相应支出减少。

2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):支出决算数为35.23万元，比上年决算增加35.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为58.58万元，比上年决算增加2.31万元，增长4.11%,主要原因是：本年去世一名离休人员、发放抚恤金等补助，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为77.95万元，比上年决算增加1.73万元，增长2.27%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为52.39万元，比上年决算增加21.06万元，增长67.22%,主要原因是：本年新增6名退休人员，职业年金做实，职业年金缴费支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为33.98万元，比上年决算增加0.76万元，增长2.29%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.81万元，比上年决算减少2.02万元，下降41.82%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为15.23万元，比上年决算增加15.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，2024年工作队为民办实事经费项目由其他组织事务支出科目列支调整至其他农业农村支出列支，相应支出增加。

9.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为675.82万元，比上年决算减少54.04万元，下降7.40%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

10.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为8,999.59万元，比上年决算增加7,836.12万元，增长673.51%,主要原因是：本年新增2024年斗渠改建工程项目；2023年库山博依渠现代化改造项目、2016年依英干渠防渗改建项目等项目。

11.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算数为406.40万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年2024年公益性人员补助项目补助与上年一致，无变化。

12.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为63.60万元，比上年决算增加63.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年疏勒县克孜河右岸水土保持综合治理工程项目。

13.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):支出决算数为2,758.97万元，比上年决算增加2,758.97万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年节水补助项目、2023井电双控项目。

14.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少21.63万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少疏勒县2022年自治区安排新建100口地下水监测井（站）项目。

15.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少疏勒县2022年中央生产和水利救灾资金项目。

16.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):支出决算数为145.75万元，比上年决算增加145.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增马场水库除险加固项目。

17.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项):支出决算数为150.00万元，比上年决算增加95.00万元，增长172.73%,主要原因是：本年新增疏勒县2024年农村供水维修养护项目。

18.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为178.18万元，比上年决算增加157.03万元，增长742.46%,主要原因是：本年新增2024年农业水价综合改革项目。

19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少125.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少疏勒县2020年英阿瓦提乡防渗支渠建设项目、疏勒县2020年艾尔木东乡防渗支渠建设项目、疏勒县2020年克孜河流域末级管网项目。

20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为6,220.87万元，比上年决算增加5,752.01万元，增长1,226.81%,主要原因是：本年新增2024年疏勒县牙甫泉镇吐排艾日克村土地开发区供水管道项目、2024年斗渠改建工程项目、2024年疏勒县库山河流域依英干渠沉砂池工程项目。

21.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少70.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少疏勒县2021年疏勒县克孜河流域盖米桑渠首除险加固工程项目、疏勒县2021年疏勒县克孜河流域盖米桑渠首除险加固工程项目。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为61.28万元，比上年决算增加1.52万元，增长2.54%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出962.80万元，其中：人员经费950.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费12.16万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计305.99万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入305.99万元。政府性基金预算财政拨款支出总计305.99万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出305.99万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少7,657.50万元，下降96.16%，主要原因是：本年减少2022年中央水库移民扶持基金项目、疏勒县2020年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提进水渠节水改造项目、2020年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程引克济勒渠节水改造项目等项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数843.34万元，决算数305.99万元，预决算差异率-63.72%，主要原因是：本年年中调减喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提进水渠节水改造项目经费、什噶尔河灌区疏勒县骨干工程引克济勒渠节水改造项目等，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出305.99万元。

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.96万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，2024年中央水库移民扶持资金项目由社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)列支调整至农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助列支，导致比上年决算数减少。

2.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少471.17万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年中央水库移民扶持基金项目，功能科目调整，疏勒县鲁疆情食用菌生态科技示范园建设项目由社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)列支调整至农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)列支，导致比上年决算数减少。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少700.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少疏勒县2023年化债类项目。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5,234.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少疏勒县2015年疏勒县生态林建设项目、疏勒县2016年喀什地区疏勒县艾尔木东乡等三乡一镇高标准农田建设项目。

5.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):支出决算数为31.44万元，比上年决算增加31.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，2024年中央水库移民扶持资金项目由社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)列支调整至农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助列支，导致比上年决算数增加。

6.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):支出决算数为274.55万元，比上年决算增加274.55万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，疏勒县鲁疆情食用菌生态科技示范园建设项目由社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)列支调整至农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)列支，导致比上年决算数增加。

7.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,527.36万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少疏勒县2020年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提进水渠节水改造项目、2020年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程引克济勒渠节水改造项目。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.05万元，比上年减少0.02万元，下降1.87%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占100.00%，比上年减少0.02万元，下降1.87%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.05万元，决算数1.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.05万元，决算数1.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度疏勒县水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.16万元，比上年增加3.42万元，增长39.13%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额1,630.55万元，其中：政府采购货物支出392.39万元、政府采购工程支出1,010.73万元、政府采购服务支出227.44万元。

授予中小企业合同金额1,541.55万元，占政府采购支出总额的94.54%，其中：授予小微企业合同金额1,274.55万元，占政府采购支出总额的78.17%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋2,021.00平方米，价值173.37万元。车辆3辆，价值41.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额20,894.59万元，实际执行总额20,894.59万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数10,492.21万元，全年执行数9,775.17万元。预算绩效管理取得的成效：本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《疏勒县水利局部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《水利局财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了本单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。发现的问题及原因：一是从业人员管理水平不足，硬件设施建设老化。二是各级财政专项资金支持不足，三是农村饮水安全管理主体责任不明确。四是供水保障能力不稳固，应急抢修队伍建设不健全，相应专业设备不健全，应急处置能力经验不足。五是便民度，结合三费合一有待提升便民度，农村饮水缴费方式不便。下一步改进措施：一是从解决从业人员管理水平有限开始，逐步提升管理水平，加大硬件建设，自动化、网络化、信息化逐步跟进。二是加大投入力度，探讨寻求各级财政专项资金支持，探寻农村饮水工程商品化管理，有效解决运行费用不足问题。三是严格落实农村饮水安全管理主体责任，将农村供水保障责任层层压实到乡镇、村，推动农村饮水安全管理“三个责任”有名有实。四是强化供水保障能力建设，加强应急抢修队伍建设，配备相应专业设备，提升应急处置能力，保障正常供水。五是提升便民度，结合三费合一智能收费平台，优化农村饮水缴费方式，群众可足不出户缴纳饮用水费，打通便民“最后一公里”。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 16,019.00 | 20,894.59 | 20,894.59 | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  | 上级资金： | 14,178.97 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 1,840.03 | 20,894.59 | 20,894.59 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 县水利局努力坚持践行“节水优先、系统治理、空间均衡、双手发力”的思路，不断加强水利工程补短板，水利行业强监管，全力以赴做好重点水利工程建设，全面推进河长制、有效改善水生态环境，做好水旱灾害防御、民生保障工作，为县域经济发展提供坚实水利保障。 严格各项审批制度，对各生产建设项目加强管理，从项目预审、方案编制、方案审批、补偿费缴纳、建立监测开展、自主验收等六个方面对各生产项目水土保持工作层层管理。 加强安全生产工作，严格落实水利工程安全生产各项工作措施，加大安全生产检查力度和隐患排查，对发现的问题明确第一责任人，确保安全。按照防疫防控安全要求，强化防控措施，压实防疫防控责任，严格落实防疫防控各项工作，扎实开展防疫防控消毒消杀行动。紧紧围绕总目标认真落实维稳各项工作措施，进一步确保水利局社会面工作落到实处。 |  |  | 本单位管理防汛抢险应急队伍1支，开展河（湖）“四乱”问题排查次数每月一次，保证机井正常运转率100%。县水利局努力坚持践行“节水优先、系统治理、空间均衡、双手发力”的思路，完成农业水价综合改革数量8.76万亩，保证机井正常运转率100%，查处偷水等违法整治整改率100%，不断加强水利工程补短板，水利行业强监管，全力以赴做好重点水利工程建设，全面推进河长制、有效改善水生态环境，做好水旱灾害防御、民生保障工作，为县域经济发展提供坚实水利保障。严格各项审批制度，对各生产建设项目加强管理，从项目预审、方案编制、方案审批、补偿费缴纳、建立监测开展、自主验收等六个方面对各生产项目水土保持工作层层管理。加强安全生产工作，严格落实水利工程安全生产各项工作措施，加大安全生产检查力度和隐患排查，对发现的问题明确第一责任人，确保安全。按照防疫防控安全要求，强化防控措施，压实防疫防控责任，严格落实防疫防控各项工作，扎实开展防疫防控消毒消杀行动。紧紧围绕总目标认真落实维稳各项工作措施，进一步确保水利局社会面工作落到实处。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 保证机井正常运转率 | =100% | 2024年工作计划 | 40 | =100% | 100 | 40 |
|  |  | 查处偷水等违法整治整改率 | =100% | 2024年工作计划 | 20 | =100% | 100 | 20 |
|  | 数量指标 | 管理防汛抢险应急队伍 | =1支 | 2024年工作计划 | 10 | =1支 | 100 | 10 |
|  |  | 开展河（湖）“四乱”问题排查次数 | >=1次/月 | 2024年工作计划 | 10 | =1次/月 | 100 | 10 |
|  |  | 完成农业水价综合改革数量 | >=8.76万亩 | 2024年工作计划及2023年工作总结 | 10 | =8.76万亩 | 100 | 10 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央水库移民扶持基金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 31.14 |  | 31.14 |  | 31.14 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.14 |  | 31.14 |  | 31.14 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目计划资金31.14万元，通过补助524人，发放直补资金，按照每人每年0.06万元标准“一卡通”形式发放，有效提升受益户的生活条件；经济效益目标是通过发放直补资金可以增长受益户收入，社会效益目标是解决移民的行路难，上学难等问题。最后让移民户感受到国家关怀。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年5月31日，该项目实际执行数为31.14万元，通过补助524人，发放直补资金，按照每人每年0.06万元标准“一卡通”形式发放，有效提升受益户的生活条件；经济效益目标是通过发放直补资金可以增长受益户收入，社会效益目标是解决移民的行路难，上学难等问题。最后让移民户感受到国家关怀。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =524人 | 计划标准 | 516人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =524人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 补助次数 | =1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月10日底前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月8日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每次补助资金标准 | <=600元/人/次 | 预算支出标准 | 600元/人/次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =600元/人/次 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 水库移民补助资金政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 提高补助人员生活水平 | 有效提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 移民对后期扶持政策实施全部满意，超额完成预期目标，故存在5%的偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年公益性人员补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 406.40 |  | 406.40 |  | 406.40 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 406.40 |  | 406.40 |  | 406.40 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投资406.4万元，为自治区南疆三地州及国家贫困县水管单位58名公益性人员发放基本支出经费，每人每年7.0069万元，确保单位人员的正常生活、保障机构正常运转推行水管体制改革，更有效地持续为群众提供政府性公共服务。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为406.4万元。为自治区南疆三地州及国家贫困县水管单位58名公益性人员发放基本支出经费，每人每年7.0069万元，确保单位人员的正常生活、保障机构正常运转推行水管体制改革，更有效地持续为群众提供政府性公共服务。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障公益性人员人数 | >=58人 | 计划标准 | 58人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =58人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工资足额发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 工资发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月6日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均经费标准 | <=7.0069万元/人/年 | 预算支出标准 | 7.0069万元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =7.0069万元/人/年 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加公益性人员收入 | >=406.4万元 | 计划标准 | 406.4万元 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =406.4万元 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高相关工作人员正常生活质量 | 有效提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公益性人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =105% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年农业水价综合改革项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 267.26 |  | 254.54 |  | 178.18 |  | 10 |  | 70.0% |  | 2.50分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 267.26 |  | 254.54 |  | 178.18 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投资300万元，项目包括土建工程 (土建标准断面建设) 61 处；测桥建设 102 处；共修建标准断面 3133米。用于加快建立合理水价形成机制和节水激励机制，建立健全农业水价形成机制，同步建立可持续的精准补贴和节水奖励机制，促使先进农业节水技术措施普遍应用，农业种植结构优化调整，农业用水方式由粗放式向集约化发展，必须建设充分的量测水设施。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为178.18万元，主要用于(土建标准断面建设) 61 处；测桥建设 102 处；共修建标准断面 3133米，用于加快建立合理水价形成机制和节水激励机制，建立健全农业水价形成机制，同步建立可持续的精准补贴和节水奖励机制，促使先进农业节水技术措施普遍应用，农业种植结构优化调整，农业用水方式由粗放式向集约化发展，必须建设充分的量测水设施，项目实施后，渠系周边居民满意度100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建测桥 | >=102处 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =102处 | 5 |  |  |
|  |  |  | 新建矩形标准断面 | >=61处 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =61处 | 5 |  |  |
|  |  |  | 修建标准断面 | >=3133米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3133米 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 1.25 | 正在走支付手续，改进措施：尽快对接财政，完成支付 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年10月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月23日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高合理利用水资源，充分发挥水资源价值提供有力支撑，为社会经济发展服务 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 可提高该区域的引水保证率，改善生产条件，促进经济和畜牧业的发展，积极 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 渠系周边居民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 原因分析：该项目指标渠系周边居民满意度>=95%，因项目满意度调查结果为100%，故偏差率为5.26%；改进措施：根据项目实施情况，合理设置预期指标值，使实际值与预期值相一致。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.75分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年化债类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,196.77 |  | 1,795.29 |  | 1,795.29 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,196.77 |  | 1,795.29 |  | 1,795.29 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目计划投资1795.29万元，主要用于化解本单位24个项目债务，其中：2014年化债类项目2个，2015年化债类项目1个，2018年化债类项目4个，2019年化债类项目3个，2020年化债类项目6个，2022年化债类项目5个，2023年化债类项目1个，2024年项目前期费项目1个，鲁疆情食用菌生态科技示范园建设项目，合计支付资金1795.29万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为1,795.29万元。主要用于化解本单位24个项目债务，其中：2014年化债类项目2个，2015年化债类项目1个，2018年化债类项目4个，2019年化债类项目3个，2020年化债类项目6个，2022年化债类项目5个，2023年化债类项目1个，2024年项目前期费项目1个，鲁疆情食用菌生态科技示范园建设项目，合计支付资金1795.29万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2014年债务化解数量 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2015年债务化解数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2018年债务化解数量 | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2019年债务化解数量 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2020年债务化解数量 | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2022年债务化解数量 | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2023年债务化解数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2024项目前期费数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 鲁疆情食用菌生态科技示范园建设项目数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 债务化解成功率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2014年债务化解控制数 | <=202.172万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =202.172万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2015年债务化解控制数 | <=14.382万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =14.382万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2018年债务化解控制数 | <=51.379万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =51.379万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2019年债务化解控制数 | <=54.381万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =54.381万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2020年债务化解控制数 | <=316.432万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =316.432万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2022年债务化解控制数 | <=514.601万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =514.601万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2024年项目前期费控制数 | <=317.395万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =317.395万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 鲁疆情食用菌生态科技示范园建设项目 | <=274.546万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =274.546万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2023年债务化解控制数 | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =50万元 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范地方政府债务管理程度 | 有效规范 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效规范 | 10 |  |  |
|  |  |  | 债务风险控制率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 债权人满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年喀什噶尔河灌区续建配套与现代化改造工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3,654.00 |  | 930.93 |  | 837.84 |  | 10 |  | 90.0% |  | 7.50分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,654.00 |  | 930.93 |  | 837.84 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资930.93万元，计划用于改造干、支渠5条，总长20.584千米，控制灌溉面积39.1万亩，工程级别为5级，主要建筑物、次要建筑物均为5级，渠道设计使用年限20年、建筑物30年。通过实施项目，骨干工程配套率和设施完好率明显得到提高，灌区灌溉基础设施薄弱、灌溉效益低下的状况得到改善，管理体制改革深入推进，灌区管理水平与效能得到提升，有力地促进了农业节水增产和农民增收。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为837.84万元，主要用于改造干、支渠5条，总长20.584千米，控制灌溉面积39.1万亩，工程级别为5级，主要建筑物、次要建筑物均为5级，渠道使用年限20年、建筑物30年。通过实施项目，骨干工程配套率和设施完好率明显得到提高，灌区灌溉基础设施薄弱、灌溉效益低下的状况得到改善，管理体制改革深入推进，灌区管理水平与效能得到提升，有力地促进了农业节水增产和农民增收。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造支、干渠 | >=5条 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5条 | 5 |  |  |
|  |  |  | 改造支、干渠长度 | >=20.584千米 | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18.97千米 | 10.45 | 改造支、干渠长度指标实际完成值为18.97千米，偏差原因：因项目计划完工时间为2025年12月30日前，该项目还未完工，导致资金未能按时支付。改进措施：加快项目施工进度，尽快完成资金支付。 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 工程验收合格率指标实际完成值为0%，偏差原因：因项目计划完工时间为2025年12月30日前，该项目还未完工，导致资金未能按时支付。改进措施：加快项目施工进度，尽快完成资金支付。 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7.5 | 正在走支付手续，改进措施：尽快对接财政，完成支付 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2025年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2025年12月24日 | 7.5 | 项目完成时间实际完成值为2024年12月24日，偏差原因：因项目计划完工时间为2025年12月30日前，该项目还未完工，导致资金未能按时支付。改进措施：加快项目施工进度，尽快完成资金支付。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 喀什噶尔河灌区疏勒县艾尔木东支渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本 | <=39.3921万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =39.3921万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 喀什噶尔河灌区疏勒县马场水库防水渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本 | <=358.402万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =358.402万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 喀什噶尔河灌区疏勒县通鲁克渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本 | <=205.966万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =205.966万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉巴扎渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本 | <=147.735万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =147.735万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 喀什噶尔河灌区疏勒县英吾斯旦渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本 | <=179.34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =86.341万元 | 0 | 喀什噶尔河灌区疏勒县英吾斯旦渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本指标实际完成值为86.3万元，偏差原因：因项目计划完工时间为2025年12月30日前，该项目还未完工，导致资金未能按时支付。改进措施：加快项目施工进度，尽快完成资金支付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业综合生产能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达预期指标且效果较差 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 控制灌溉总面积 | >=39.1万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39.1万亩 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.95分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年水利资源刚性约束与调度项目（节水补助） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 58.90 |  | 58.90 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 |  | 58.90 |  | 58.90 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目计划投资58.90万元，主要用于完成疏勒县域节水型社会达标建设验收工作资料申报卷1次，开展节水宣传次数10次，聘请第三方开展现场检查指导次数10次。重点开展县域节水型社会达标建设工作，有力推动节水型社会建设阶段性目标的实现。进一步加强节水载体建设、节水宣传、节水制度建设、非常规水源利用等方面，争取2024年通过水利部现场复核及命名公示。推进全社会节水，形成节水型生产生活方式，有效提升水资源利用效率和效益，促进水资源的开发、利用、保护和管理；下一步能够更好完成《国家节水行动方案》确定的阶段性目标，提升对节水型社会建设工作的激励引导作用。 |  |  |  |  |  |  | 截至自评节点，该项目实际总投资为58.9万元，主要用于完成疏勒县域节水型社会达标建设验收工作资料申报卷1次，开展节水宣传次数10次，聘请第三方开展现场检查指导次数10次。重点开展县域节水型社会达标建设工作，有力推动节水型社会建设阶段性目标的实现。进一步加强节水载体建设、节水宣传、节水制度建设、非常规水源利用等方面，争取2024年通过水利部现场复核及命名公示。推进全社会节水，形成节水型生产生活方式，有效提升水资源利用效率和效益，促进水资源的开发、利用、保护和管理；下一步能够更好完成《国家节水行动方案》确定的阶段性目标，提升对节水型社会建设工作的激励引导作用。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成疏勒县域节水型社会达标建设验收工作资料申报卷 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  |  |
|  |  |  | 开展节水宣传次数 | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  |  |
|  |  |  | 聘请第三方开展现场检查指导次数 | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 分析申报卷合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 补助使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助下达及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年10月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年9月14日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 县域节水型社会达标建设技术综合咨询服务控制数 | <=58.9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =58.9万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 预算成本控制率 | >=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 用水效率提升，节水意识明显提高 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高水资源集约节约利用 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 水行政主管部门满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目完成情况较好，满意度较高。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年水土保持综合治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 95.40 |  | 90.86 |  | 63.60 |  | 10 |  | 70.0% |  | 2.50分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95.40 |  | 90.86 |  | 63.60 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投资90.86万元，该项目的建设规模和主要建设内容。治理水土流失总面积为700h㎡，其中水保林面积14.97h㎡（配套8个滴灌系统，其中：8座井灌首部系统、附属滴灌管网和高低压输电线路），封禁治理面积为685.03h㎡（建设围栏长16.95km，围栏门10处）；宣传碑1座，宣传牌10面。疏勒县克孜河在岸水土保持综合治理工程共分为三个项目区实施，项目区一西起克孜河巴依托卡依渠首，东至疏勒县巴仁乡托喀依村，南北平均宽约200m 范围，流域全长约9.5km，行政区属于疏勒县巴仁乡、洋大曼乡；项目区二西起合勒维曲克河大桥渠首，东至疏勒县塔孜洪乡引克济勒渠与卡达苏盖提水库引水渠交汇处，南北平均宽 50m 范围，流域全长18.22km，即引克济勒渠桩号 0+000.为起点，18+220为终点，行政区隶属于疏勒县巴仁乡、巴合齐乡，塔孜洪乡；项目区三位于卡达苏盖提水库引水渠两侧平均宽度约1.4km区域，行政区隶属于疏勒县塔孜洪乡。通过工程措施、林草措施及封禁治理措施治理项目区水土流失，改善生态环境。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为63.3万元。主要建设规模和主要建设内容。治理水土流失总面积为700h㎡，其中水保林面积14.97h㎡（配套8个滴灌系统，其中：8座井灌首部系统、附属滴灌管网和高低压输电线路），封禁治理面积为685.03h㎡（建设围栏长16.95km，围栏门10处）；宣传碑1座，宣传牌10面。疏勒县克孜河在岸水土保持综合治理工程共分为三个项目区实施，项目区一西起克孜河巴依托卡依渠首，东至疏勒县巴仁乡托喀依村，南北平均宽约200m 范围，流域全长约9.5km，行政区属于疏勒县巴仁乡、洋大曼乡；项目区二西起合勒维曲克河大桥渠首，东至疏勒县塔孜洪乡引克济勒渠与卡达苏盖提水库引水渠交汇处，南北平均宽 50m 范围，流域全长18.22km，即引克济勒渠桩号 0+000.为起点，18+220为终点，行政区隶属于疏勒县巴仁乡、巴合齐乡，塔孜洪乡；项目区三位于卡达苏盖提水库引水渠两侧平均宽度约1.4km区域，行政区隶属于疏勒县塔孜洪乡。通过工程措施、林草措施及封禁治理措施治理项目区水土流失，改善生态环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 治理水土流失总面积 | >=700h㎡ | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =700h㎡ | 3 |  |  |
|  |  |  | 建设围栏门 | >=10处 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10处 | 3 |  |  |
|  |  |  | 建设宣传碑 | >=1座 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1座 | 2 |  |  |
|  |  |  | 建设宣传牌 | >=10面 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10面 | 2 |  |  |
|  |  |  | 配套滴灌系统 | >=8个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 建设围栏长度 | >=16.95km | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.95km | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 1.25 | 截至自评节点，工程措施投资控制数指标实际值为63.6万元，未达预期指标且效果较差。偏差原因：正在办理项目资金支付手续。改进措施：加快办理进度，尽快完成支付。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年10月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月24日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程措施投资控制数 | <=90.86万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =63.6万元 | 2.5 | 截至自评节点，工程措施投资控制数指标实际值为63.6万元，未达预期指标且效果较差。偏差原因：正在办理项目资金支付手续。改进措施：加快办理进度，尽快完成支付。 |  |
|  |  |  | 预算成本控制率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境，促进当地社会经济可持续发展 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护河岸原生植被，减少河道岸坡水土流失 | 有效减少 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减少 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 涉及满意度人群未出现对项目有异议情况，故满意度100%，偏差5% |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.25分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年灌区改造与提升工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿拉力乡人民政府 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 67.81 |  | 10 |  | 67.8% |  | 1.95分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 67.81 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投资100万元，在阿拉力乡2村3村原有350米土渠的基础上进行改造设置警示牌1面，新建手动启闭机2套，新建手动启闭机4套，新建钢闸门1面，通过项目的实施进一步改善村民用水条件及灌溉条件。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为67.81万元。在阿拉力乡2村3村原有350米土渠的基础上进行改造设置警示牌1面，新建手动启闭机2套，新建手动启闭机4套，新建钢闸门1面，通过项目的实施进一步改善村民用水条件及灌溉条件。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设置警示牌 | >=1面 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 正式材料 | =1面 | 5 |  |  |
|  |  |  | 新建手动启闭机1.0t | >=2套 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2套 | 5 |  |  |
|  |  |  | 新建手动启闭机0.5t | >=4套 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =4套 | 5 |  |  |
|  |  |  | 新建钢闸门 | >=1面 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1面 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 工程验收及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年7月15日前 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月7日 | 2 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 改建防渗渠施工费用控制数 | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =67.81万元 | 1.95 | 偏差原因：项目资金正在办理申请资金流程。改进措施：加快办理支付进度，按时完成资金支付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民用水条件及灌溉条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善灌区配套设施 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 防渗渠周边居民农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =105% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.9分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年疏勒县农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 224.99 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 74.99 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投资150万元，计划新建本工程改建配水管网19518米，新建闸阀井17座，维修阀门井2处，水厂大门及围墙维修9处。建设任务：解决疏勒县实施项目受建设时期资金、建设目的等影响工程标准、工程材料等多方面标准低，加之运行时间较长，存在诸多问题，现状供水中存在 “卡脖子” 等问题，影响了农村安全供水。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为150万元，主要用于新建本工程改建配水管网19518米，新建闸阀井17座，维修阀门井2处，水厂大门及围墙维修9处。建设任务：解决疏勒县实施项目受建设时期资金、建设目的等影响工程标准、工程材料等多方面标准低，加之运行时间较长，存在诸多问题，现状供水中存在 “卡脖子” 等问题，影响了农村安全供水。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建配水管网 | >=19518米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19518米 | 5 |  |  |
|  |  |  | 新建闸阀井 | >=17座 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17座 | 5 |  |  |
|  |  |  | 维修阀门井 | >=2处 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2处 | 5 |  |  |
|  |  |  | 水厂大门及围墙维修 | >=9处 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9处 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 工程完工及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年10月30日前 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月24日 | 3 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 水费收入、减少农民医药费支出、节省劳动力、发展庭院经济、促进农村经济和地区经济发展。 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 解决项目区饮用水缺乏困难，改站项目区群众生活条件 | 有效解决 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效解决 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区用水群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目区用水群众满意度100%，故存在偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》