疏勒县住房和城乡建设局2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

疏勒县住房和城乡建设局的主要职能是承担对全县城乡规划、工程质量安全、建筑企业资质、勘察、设计、工程造价咨询、建筑材料、墙体材料革新与建筑节能、住房保障、房地产开发经营、人防、物业、供水、燃气、供热、市政工程、城市照明、城市广告及设施、园林绿化、市容环境卫生、城建监察等工作的管理和监督。

### 二、机构设置及人员情况

疏勒县住房和城乡建设局2024年度，实有人数92人，其中：在职人员51人，减少13人；离休人员0人，增加0人；退休人员41人,增加5人。

疏勒县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设14个科室，分别是：建筑业管理所、质量监督站、城管大队、张骞公园管理办公室、消防办、项目办、行政办、党建办、拆迁办、行业办、保障办、财务室、市政办、招标办。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计32,149.75万元，其中：本年收入合计32,149.75万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计32,149.75万元，其中：本年支出合计32,149.75万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少41,762.98万元，下降56.50%，主要原因是：2024年基本建设项目减少疏勒县2023年还本付息项目、疏勒县2023年化债类项目、疏勒县巴合齐乡驻地及一村房屋外立面改造项目、疏勒县2015年公共租赁住房回购项目、疏勒县2016年公共租赁住房建设项目、疏勒县市政道路及配套设施工程建设项目、疏勒县2022年城区公共租赁住房建设项目、疏勒县排孜阿瓦提河道（疏勒段）生态综合治理工程一期项目、疏勒县城南污水处理中水回用建设项目（一期）、疏勒县城市停车场项目（一期）、疏勒县YQ防控集中隔离医学观察点（疏勒方舱）建设项目、疏勒县老旧城区改造项目（二期）、疏勒县张骞夜市停车场及配套设施建设项目支出减少，所以收入支出比去年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入32,149.75万元，其中：财政拨款收入30,908.75万元，占96.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,241.00万元，占3.86%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出32,149.75万元，其中：基本支出1,440.73万元，占4.48%；项目支出30,709.02万元，占95.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计30,908.75万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入30,908.75万元。财政拨款支出总计30,908.75万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出30,908.75万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少40,501.32万元，下降56.72%，主要原因是：2024年基本建设项目减少疏勒县2023年还本付息项目、疏勒县2023年化债类项目、疏勒县巴合齐乡驻地及一村房屋外立面改造项目、疏勒县2015年公共租赁住房回购项目、疏勒县2016年公共租赁住房建设项目、疏勒县市政道路及配套设施工程建设项目、疏勒县2022年城区公共租赁住房建设项目、疏勒县排孜阿瓦提河道（疏勒段）生态综合治理工程一期项目、疏勒县城南污水处理中水回用建设项目（一期）、疏勒县城市停车场项目（一期）、疏勒县YQ防控集中隔离医学观察点（疏勒方舱）建设项目、疏勒县老旧城区改造项目（二期）、疏勒县张骞夜市停车场及配套设施建设项目支出减少，所以收入支出比去年减少。与年初预算相比，年初预算数39,576.17万元，决算数30,908.75万元，预决算差异率-21.90%，主要原因是：年中调减疏勒县2023年还本付息项目、疏勒县2023年化债类项目、疏勒县巴合齐乡驻地及一村房屋外立面改造项目、疏勒县2015年公共租赁住房回购项目、疏勒县2016年公共租赁住房建设项目、疏勒县市政道路及配套设施工程建设项目、疏勒县2022年城区公共租赁住房建设项目、疏勒县排孜阿瓦提河道（疏勒段）生态综合治理工程一期项目、疏勒县城南污水处理中水回用建设项目（一期）、疏勒县城市停车场项目（一期）、疏勒县YQ防控集中隔离医学观察点（疏勒方舱）建设项目、疏勒县老旧城区改造项目（二期）、疏勒县张骞夜市停车场及配套设施建设项目支出减少，导致预决算差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,106.02万元，占本年支出合计的50.10%。与上年相比，增加7,320.47万元，增长83.32%，主要原因是：2024年增加2022年老旧城区建设项目,疏勒县城东区道路提升改造项目,疏勒县2024年老旧小区改造项目,疏勒县2024年城市管道更新改造项目,2024年农村危房改造项目,中小企业清欠款项目。与年初预算相比,年初预算数13,514.09万元，决算数16,106.02万元，预决算差异率19.18%，主要原因是：年中追加2022年老旧城区建设项目,疏勒县城东区道路提升改造项目,疏勒县2024年老旧小区改造项目,疏勒县2024年城市管道更新改造项目,2024年农村危房改造项目,中小企业清欠款项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)154.63万元,占0.96%。

2.卫生健康支出(类)82.80万元,占0.51%。

3.节能环保支出(类)391.85万元,占2.43%。

4.城乡社区支出(类)13,741.88万元,占85.32%。

5.农林水支出(类)62.89万元,占0.39%。

6.住房保障支出(类)1,671.97万元,占10.38%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少58.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排疏勒县张骞公园部分区域景观提升设计费，导致经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为42.88万元，比上年决算增加6.26万元，增长17.09%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为89.17万元，比上年决算增加16.29万元，增长22.35%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为22.58万元，比上年决算减少20.30万元，下降47.34%,主要原因是：2024年新增退休人员减少，职业年金做实人员减少，导致经费较上年减少。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):支出决算数为38.48万元，比上年决算减少376.52万元，下降90.73%,主要原因是：2024年疏勒县阳光锦苑医学观察点3、4号维修改造项目、城南集中隔离点改造项目减少，导致经费较上年减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为38.44万元，比上年决算增加5.44万元，增长16.48%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为5.88万元，比上年决算增加1.16万元，增长24.58%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100.00%,主要原因是：2024年疏勒县恰江大桥克孜河南村拆迁土方堆放点环境采样检测及评估项目支出减少，导致经费较上年减少。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为391.85万元，比上年决算增加391.85万元，增长100.00%,主要原因是：疏勒县华鹰热能燃煤供热锅炉超低排放改造项目增加,导致经费较上年增加。

10.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年煤改电项目支出减少，导致经费较上年减少。

11.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少336.17万元，下降100.00%,主要原因是：本年疏勒县市政环境管理维护项目支出减少，导致经费较上年减少。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,170.68万元，比上年决算减少118.54万元，下降9.19%,主要原因是：本年城市维护费项目支出减少，导致经费较上年减少。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为28.32万元，比上年决算增加8.32万元，增长41.60%,主要原因是：本年增加2019—2024年建设类项目印花税及相关费用增加、疏勒县城区道路沿线总体风貌提升，导致经费较上年增加。

14.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为56.10万元，比上年决算增加56.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疏勒县城区道路沿线总体风貌提升项目，导致经费较上年增加。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为303.00万元，比上年决算增加303.00万元，增长100.00%,主要原因是：2024年阔纳巴扎片区供热管网基础设施建设项目工程增加,导致经费较上年增加。

16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为10,477.36万元，比上年决算增加8,879.61万元，增长555.76%,主要原因是：本年疏勒县2023年城市管道老化更新项目、疏勒县2022年老旧城区建设项目、疏勒县人武部机关新营区建设项目增加，导致经费较上年增加。

17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为1,323.91万元，比上年决算增加1,140.49万元，增长621.79%,主要原因是：本年园林环卫绿化人员社保医保缴费基数增长，导致经费较上年增加。

18.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为382.53万元，比上年决算增加334.70万元，增长699.77%,主要原因是：本年疏勒县城区房屋拆迁及清运项目、中小企业欠款清欠项目、喀什地区引克济渠疏勒段生态旅游及公共服务提升建设项目、疏勒县2015年到2022年房屋拆迁项目评估测绘费、疏勒县大道绿化养护及提升改造草坪种植项目支出增加，导致经费较上年增加。

19.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少84.88万元，下降100.00%,主要原因是：本年为民办实事经费减少，导致经费较上年减少。

20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.26万元，下降100.00%,主要原因是：本年疏勒县2019年农村人居环境整治项目支出减少，导致经费较上年减少。

21.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为62.89万元，比上年决算减少524.50万元，下降89.29%,主要原因是：本年农村基础设施建设提升项目减少，导致经费较上年减少。

22.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):支出决算数为387.95万元，比上年决算减少2,157.55万元，下降84.76%,主要原因是：本年疏勒县2020年棚户区改造项目（一期）附属配套设计费、疏勒县城镇棚户区改造项目（一期）秀丽文苑片区工程总承包、疏勒县城市棚户区改造内配套基础设施建设项目（2020年保障房配套）、疏勒县2023年前期费用项目、疏勒县2023年还本付息项目、疏勒县2023年部分中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造项目、疏勒县2017年疏勒县棚户区改造项目支出减少，导致经费较上年减少。

23.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为461.01万元，比上年决算增加213.81万元，增长86.49%,主要原因是：本年疏勒县农村危房改造项目增加,导致经费较上年增加。

24.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算数为20.57万元，比上年决算减少135.37万元，下降86.81%,主要原因是：疏勒县2019年公租房建设项目补建一期进度款、2019年公租房内配套建设项目工程款、2019年公租房施工第一标段质保金、疏勒县2022年公租房建设设计费项目支出减少，导致经费较上年减少。

25.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):支出决算数为267.63万元，比上年决算减少16.14万元，下降5.69%,主要原因是：本年疏勒县老旧小区改造内配套2021年保障房预付款、疏勒县老旧小区改造内配套基础设施建设项目一标段、二标段工程款、疏勒县2022年老旧小区内配套基础设施建设项目规划费、设计费、疏勒县2021年老旧小区改造项目工程款、2020年老旧小区改造内配套基础设施建设项目监理费项目支出减少。

26.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年疏勒县2023年部分中央财政城镇保障性安居工程租赁住房保障项目支出减少。

27.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为463.70万元，比上年决算增加114.70万元，增长32.87%,主要原因是：本年喀什地区2023年城市管道老化更新改造项目增加。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为71.10万元，比上年决算增加13.20万元，增长22.80%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年2021年第一次全国自然灾害综合风险普查资金项目支出减少。

30.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少200.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年疏勒县2022年育才路延伸市政道路建设项目（一期）项目支出减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,440.73万元，其中：人员经费1,380.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费59.88万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计14,802.73万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入14,802.73万元。政府性基金预算财政拨款支出总计14,802.73万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出14,802.73万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少47,821.80万元，下降76.36%，主要原因是：本年疏勒县张骞公园部分区域景观提升改造设计费项目、疏勒县YQ防控城南集中隔离点改造项目、疏勒县阳光锦苑医学观察点3、4号维修改造项目、疏勒县恰江大桥克孜河南村拆迁土方堆放点环境采样检测及评估项目、疏勒县“煤改电”工程（三期）居民供暖设施改造项目支出减少。与年初预算相比，年初预算数26,062.08万元，决算数14,802.73万元，预决算差异率-43.20%，主要原因是：年中调减疏勒县张骞公园部分区域景观提升改造设计费项目、疏勒县YQ防控城南集中隔离点改造项目、疏勒县阳光锦苑医学观察点3、4号维修改造项目、疏勒县恰江大桥克孜河南村拆迁土方堆放点环境采样检测及评估项目、疏勒县“煤改电”工程（三期）居民供暖设施改造项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出14,802.73万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少200.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年疏勒县2023年还本付息项目减少。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少700.11万元，下降100.00%,主要原因是：本年疏勒县2023年化债类项目减少。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,540.69万元，下降100.00%,主要原因是：本年疏勒县2023年化债类项目减少。

4.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):支出决算数为601.01万元，比上年决算增加164.47万元，增长37.68%,主要原因是：本年疏勒县市政环境管理维护项目、疏勒县市政环卫、园林队绿化养护人员工资、社保、医保缴费基数增加，导致经费较上年增加。

5.城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为8,258.31万元，比上年决算减少2,954.36万元，下降26.35%,主要原因是：本年疏勒县城镇棚户区改造项目支出减少，导致经费较上年减少。

6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为710.00万元，比上年决算减少20,678.00万元，下降96.68%,主要原因是：本年疏勒县巴合齐乡驻地及一村房屋外立面改造项目、疏勒县2015年公共租赁住房回购项目、疏勒县2016年公共租赁住房建设项目、疏勒县2016年棚户区改造项目、疏勒县2017年棚户区改造项目、疏勒县供排水改扩建项目、疏勒县全民体育健身活动中心建设项目、疏勒县市政道路及配套设施工程建设项目支出减少，导致经费较上年减少。

7.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为5,233.41万元，比上年决算减少21,913.10万元，下降80.72%,主要原因是：本年疏勒县2022年城区公共租赁住房建设项目、疏勒县排孜阿瓦提河道（疏勒段）生态综合治理工程一期项目、疏勒县城南污水处理中水回用建设项目（一期）、疏勒县城市停车场项目（一期）、疏勒县YQ防控集中隔离医学观察点（疏勒方舱）建设项目、疏勒县老旧城区改造项目（二期）、疏勒县张骞夜市停车场及配套设施建设项目支出减少，导致经费较上年减少。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出12.43万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出12.43万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维修费、过路费、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆36辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位差异车辆32辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.43万元，决算数12.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数12.43万元，决算数12.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度疏勒县住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出59.88万元，比上年增加31.61万元，增长111.81%，主要原因是：本年取暖费增加,导致机关运行经费支出增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额6,180.43万元，其中：政府采购货物支出5,387.55万元、政府采购工程支出237.70万元、政府采购服务支出555.17万元。

授予中小企业合同金额6,162.93万元，占政府采购支出总额的99.72%，其中：授予小微企业合同金额5,993.01万元，占政府采购支出总额的96.97%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋43,867.00平方米，价值9,439.38万元。车辆36辆，价值1,003.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是：本单位垃圾车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额32,149.75万元，实际执行总额32,149.75万元；预算绩效评价项目26个，全年预算数66,051.36万元，全年执行数53,155.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位在地区和县委、县政府的正确领导下，住建局党委带领全体干部职工，深入贯彻落实党的二十大以及历次全会精神，大力推进县委、县政府关于住建领域各项工作安排和部署，工作取得明显成效：推进了住建改革，提升了工程建设质量水平，保障了城区安全发展，加强了房地产市场行业监管，进一步推进城市精细化管理，重点项目建设和配套设施得以完善，为打造宜居、美丽、和谐疏勒贡献了一份力量，进一步推进住房和城乡建设事业高质量发展。本年度，本单位提升了工程建设质量水平，保障了城区安全发展；加强了房地产行业监督，推进了城市精细化管理，重点项目建设和配套设施按期高质量基本完成，为打造宜居、美丽、和谐疏勒贡献了一份力量，进一步推进住房和城乡建设事业高质量发展。二是通过信息化系统，及时发现资金使用管理中存在的问题，并跟踪问题整改落实情况。通过规范项目库管理，构建全流程、全方位、全覆盖项目绩效评价体系，全面推进项目绩效信息化管理，充分调动和发挥了预算部门绩效管理积极性，导向作用显现。项目预算更加精准，资金使用更加科学合理。发现的问题及原因：缺乏绩效管理知识，预算精细化管理有待完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：（一）改进措施。1、从源头上做好引导,进一步加强与县职能部门的联动和协调，加大政策宣贯力度，提高建筑监管水平,促进工程建设质量水平提升。2、加强与有关部门的工作联系，积极向上争取项目资金，为项目建设提供有力的资金支持与保障。3、充分利用项目前期资料，科学制定年度预算，充分预计和提前计划各项支出。4、加强供热、燃气行业安全监管。继续强化企业安全主体责任，督促各供热、燃气企业加强隐患排查治理,督促各企业严格落实入户安全检查责任,依法依规加强用户用气安全指导。（二）建议。1.进一步建立健全预算绩效管理工作制度。2.加强预算绩效管理工作队伍建设，通过开展预算绩效管理工作培训、与财政和绩效管理先进单位交流学习等方式提高单位绩效管理工作能力和水平。3.加强管理培训，发挥知识引领力通过举办培训班，充分提高各部门对绩效管理的认识，推动预算绩效管理工作向纵深发展，邀请专家对预算绩效政策解读、绩效目标填报审核、绩效自评、绩效评价等预算绩效管理的全部流程进行重点讲解。进一步强化预算部门绩效主体责任意识，明确预算绩效管理的方法、程序步骤和注意事项。4.强化信息手段，发挥信息管理能力不断加大绩效目标的实现程度和预算执行进度的跟踪，对项目实施、资金使用等情况进行跟踪管理和检查，逐步实现与预算执行系统和预算执行动态系统的有机融合。及时掌握绩效目标的分阶段实现情况，防止预算执行偏离既定绩效目标，确保绩效目标的实现。通过信息化系统，及时发现资金使用管理中存在的问题，并跟踪问题整改落实情况。通过规范项目库管理，构建全流程、全方位、全覆盖项目绩效评价体系，全面推进项目绩效信息化管理，充分调动和发挥了预算部门绩效管理积极性，导向作用显现。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 39,576.17 | 32,149.75 | 32,149.75 | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  | 上级资金： | 30,282.02 | 938.43 | 938.43 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 9,294.15 | 31,130.32 | 31,130.32 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 0.00 | 81.00 | 81.00 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2024年，着力打造忠诚干净担当的专业干部队伍，推进住建改革再突破，提升工程建设质量水平，保障城区安全发展，加强房地产市场行业监管，推进城市精细化管理，做好重点项目建设和完善配套设施，倾力打造宜居、美丽、和谐疏勒，以满足人民群众日益增长的对美好生活的需求为目的，全力推进住房和城乡建设事业高质量发展。 |  |  | 本年度，本单位提升了工程建设质量水平，保障了城区安全发展；加强了房地产行业监督，推进了城市精细化管理，重点项目建设和配套设施按期高质量基本完成，为打造宜居、美丽、和谐疏勒贡献了一份力量，进一步推进住房和城乡建设事业高质量发展。房地产市场行业监督27家,包括昌泰物业、红安物业、正华物业等；市政保洁道路数量达25条，包括张骞路、团结路、解放路等；县城停车场8处，包括张骞公园南门停车场、如意停车场、四小停车场等；新建公厕3座，包括2小路口公厕、4小对面公厕等；老旧小区改造3个，包括疏勒县经贸局家属院、石油公司家属院、喀什公路管理局英吉沙养路站家属院。阔纳巴扎片区供热管网规模达18公里。较好地完成了各项任务。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 加强房地产市场行业监管 | >=27家 | 疏勒县住建局2024年重点工作计划 | 30 | 27家 | 100 | 30 |
|  |  | 疏勒县城建设停车场 | =8处 | 疏勒县住建局2024年重点工作计划 | 10 | 8处 | 100 | 10 |
|  |  | 改造老旧小区个数 | >=3个 | 疏勒县住建局2024年重点工作计划 | 15 | 3个 | 100 | 15 |
|  |  | 疏勒县阔纳巴扎片区供热管网基础设施建设 | >=18公里 | 疏勒县住建局2024年重点工作计划 | 15 | 18公里 | 100 | 15 |
|  |  | 疏勒县2024年市政保洁道路数量 | >=25条 | 疏勒县住建局2024年工作计划 | 10 | 25家 | 100 | 10 |
|  |  | 新建公厕数量 | >=3座 | 疏勒县住建局2024年工作计划 | 10 | 3座 | 100 | 10 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年化债类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8,059.15 |  | 12,217.32 |  | 12,217.32 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8,059.15 |  | 12,217.32 |  | 12,217.32 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 计划2024年化解欠款12217.325042万元，其中：根据中华人民共和国财政部监测平台还款计划，计划化解平台内债务1843.214154万元；涉及项目8个；根据远东首府综合体相关施工合同，化解该项目工程欠款1430.244353万元，涉及子项9个,平台外欠款县财力资金化解资金3405.134992万元，涉及项目10个；2018年至2022年专项资金回补5538.731543万元，涉及项目30个。通过该项目的实施，贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，本年到位资金12217.325042万元，用于化解历年来项目欠款，已执行12217.325042万元，其中化解远东首府综合体项目欠款1843.214154万元，债务监测平台内项目欠款已全部完成化解，化解各项回补资金5538.731543万元。通过该项目的实施，及时完成欠款化解，减少隐性债务，严格控制政府债务风险，确保企业权益，确保疏勒县经济增长。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解平台内债务涉及项目 | >=8个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 回拨资金化解欠款项目数量 | >=30个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 县财力资金化解平台外项目数量 | >=11个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11个 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 债务偿还及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 化解平台内债务成本 | <=1843.21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1843.21万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 化解远东首府综合体项目工程欠款成本 | <=1430.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =1430.24万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 县财力化解平台外欠款 | <=3405.13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =3405.13万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 回补2018年专项资金 | <=30.57万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =30.57万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 回补2019年专项资金 | <=311.58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =311.58万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 回补2020年专项资金 | <=150.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =150.6万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 回补2021年专项资金 | <=1373.84万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =1373.84万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 回补2022年专项资金 | <=3672.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =3672.15万元 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高政府公信力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  |  |  | 有效保障企业权益 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益企业满意度100%，故存在5%偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年城乡抗震安居工程建设民生实事项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 294.15 |  |  | 294.15 |  | 294.15 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 294.15 |  |  | 294.15 |  | 294.15 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划资金为294.15万元。对全县15个乡镇318户实施城乡抗震安居工程，户均补助资金0.925万元，合计补助资金为294.15万元。通过惠民惠农一卡通将建房补助资金打入建房户农信社卡中，2024年7月初-8月底为开工阶段；8月底-9月底为主体完工阶段；9月底-10月底为竣工验收阶段，目前资金已全额到位。城乡抗震安居工程建设户可根据自身家庭房屋实际情况加固或者重建，改造后的房屋必须人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障。改造竣工后要及时入住，项目实施后，不仅解决了农户安全住房问题，提高了农户生活水平，保障了群众的生命财产安全，改变了村容村貌。 |  |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际支出资金为294.15万元。对全县15个乡镇318户实施城乡抗震安居工程，户均补助资金0.925万元，合计补助资金为294.15万元。通过惠民惠农一卡通将建房补助资金打入建房户农信社卡中，2024年12月，目前资金已全额发放到农户。城乡抗震安居工程建设户可根据自身家庭房屋实际情况加固或者重建，改造后的房屋必须人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障。改造竣工后已入住，项目实施后，不仅解决了农户安全住房问题，提高了农户生活水平，保障了群众的生命财产安全，改变了村容村貌。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡抗震安居工程加固重建补助受益户数 | >=318户 |  | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =318户 | 6 |  |  |
|  |  |  | 城乡抗震安居工程加固重建面积最高标准 |  | <=80平方米 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80平方米 | 6 |  |  |
|  |  |  | 城乡抗震安居工程加固重建面积最低标准 |  | >=40平方米 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42.88平方米 | 5.57 | 危房改造面积最低标准42.88平方米，因每户的实际建筑面积不一，故存在7.2%偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 城乡抗震安居工程加固重建验收合格率 |  | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 |  | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 |  | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月15日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡抗震安居工程加固重建补助标准 |  | <=0.925万元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.925万元/户 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 |  | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高群众获得感、幸福感 |  | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡抗震安居工程加固重建补助受益户满意度 |  | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 继续提高城乡抗震安居工程加固重建补助受益户满意度100%，故存在5%偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.57分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年疏勒县市政环卫、园林队绿化养护人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,128.71 |  | 1,323.91 |  | 1,323.91 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,128.71 |  | 1,323.91 |  | 1,323.91 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资1323.91万元，本项目主要实施内容为做好我县市政设施日常维护工作的基础上，保障环卫工人、园林队绿化养护人员工资及社保费用。改善县城道路环境，提高居民对环境的满意度，市容市貌整洁、环境卫生干净，同时保障群众出行安全，给县城居民干净舒适整洁的生活环境。 |  |  |  |  |  |  | 项目总投资1323.91万元，本项目主要实施内容为做好我县市政设施日常维护工作的基础上，城镇保洁员人数 107人，环卫工人153人、园林队绿化养护人员103人，工资及社保费用。通过实施本项目有利于改善县城道路环境，提高居民对环境的满意度，市容市貌整洁、环境卫生干净，同时保障群众出行安全，给县城居民干净舒适整洁的生活环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城镇保洁员人数 | =107人 | 计划标准 | 107人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =107人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 环卫工人人数 | =153人 | 计划标准 | 157人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =153人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 园林绿化养护人员数量 | =103人 | 计划标准 | 103人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =103人 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人员考勤合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 人员工资资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增指标 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月19日 | 4 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 城镇保洁员岗位工资 | <=243.59万元 | 预算支出标准 | 102.72万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =243.59万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 环卫工人工资及社保 | <=795.26万元 | 预算支出标准 | 524.78万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =795.26万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 园林绿化养护人员岗位工资 | <=285.06万元 | 预算支出标准 | 193.27万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =285.06万元 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活质量 | 有效提高 | 计划标准 | 优化 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善市容市貌和居民生活环境 | 持续改善 | 计划标准 | 优化 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 持续改善 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 人员对工资满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 人员对工资满意度100%,故存在5%偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 公租房管理运营费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,115.00 |  | 1,115.00 |  | 1,115.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,115.00 |  | 1,115.00 |  | 1,115.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投资1115万元，用于支付2022年7月至2023年12月期间公租房管理运营费用，通过该项目的实施对 6361套公租房管理运营等，为居民提供更优质的服务，提高居民幸福感、获得感。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目投资1115万元，用于支付2022年7月至2023年12月期间公租房管理运营费用，通过该项目的实施对 6361套公租房管理运营等，为居民提供更优质的服务，提高居民幸福感、获得感。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公租房管理运营套数 | >=6361套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6361套 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 公租房运营管理单位成本 | =1752.87元/套 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1752.87元/套 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减少住房压力 | 有效减少 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减少 | 10 |  |  |
|  |  |  | 有效保障公租房正常运营 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公租房住户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 公租房住户满意度100%，故存在5%偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区疏勒县2023年城市管道等老化更新改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2,136.00 |  | 1,526.80 |  | 1,068.76 |  | 10 |  | 70.0% |  | 2.50分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,136.00 |  | 1,526.80 |  | 1,068.76 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资1526.8万元实施喀什地区疏勒县2023年城市管道等老化更新改造项目；用于改造老旧管道供水约13公里、排水约10公里及配套设施；供热市政与庭院管道10公里，供热住宅楼内公共管道约16公里及配套设施。通过该项目的实施，提升本县基础设施使用安全性，为居民供应安全便利的基础设施，提高居民幸福感、获得感。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月25日前，完成投资1068.76万元实施喀什地区疏勒县2023年城市管道等老化更新改造项目；用于改造老旧管道供水约13公里、排水约10公里及配套设施；供热市政与庭院管道10公里，供热住宅楼内公共管道约16公里及配套设施。通过该项目的实施，提升本县基础设施使用安全性，为居民供应安全便利的基础设施，提高居民幸福感、获得感。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造供水管网长度 | =13000米 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13000米 | 6 |  |  |
|  |  |  | 改造排水管网长度 | =10000米 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10000米 | 6 |  |  |
|  |  |  | 改造供热市政与庭院管道长度 | =10000米 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10000米 | 6 |  |  |
|  |  |  | 改造供热住宅楼内公共管道及配套设施长度 | =16000米 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16000米 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 因气候原因项目还未进行验收故产生偏差。整改措施：加快推进验收进度。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0.25 | 因正在进行资金审批流程，故产生负偏差。整改措施：积极对接加快资金审批拨付 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 一标段施工成本 | <=493.91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =493.91万元 | 8 |  |  |
|  |  |  | 二标段施工成本 | <=999.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =541.15万元 | 0 | 因正在进行资金审批流程，资金拨付541.15万元，故产生负偏差。整改措施：积极对接加快资金审批拨付。 |  |
|  |  |  | 委托业务费用 | <=33.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =33.7万元 | 8 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 基础设施满意度测评100%，故产生偏差5%。 |  |
|  |  |  | 改善居民生活环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益关系沿线群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 沿线群众满意度测评100%，故产生偏差5%。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.25分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区疏勒县2024年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,690.47 |  | 685.69 |  | 685.69 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,690.47 |  | 685.69 |  | 685.69 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 此项目计划投入资金685.69万元，疏勒县“煤改电”项目计划建设规模为10个乡（镇）、52个村，项目实施过程中计划2024年6月开始实施建设，11月实施完成，每户补助900元，煤改电改造户数6261户，项目实施完成可以有效改善已脱贫户家庭燃煤取暖方式，改善空气质量。还可以缓解已脱贫户经济压力使得居民满意度、幸福感获得提升。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目投入资金685.69万元，疏勒县“煤改电”项目计划建设规模为10个乡（镇）、52个村，项目实施过程中2024年6月开始实施建设，11月实施完成，每户补助900元，煤改电改造户数6261户，2024年11月30日项目实施完成，有效改善已脱贫户家庭燃煤取暖方式，改善空气质量。还可以缓解已脱贫户经济压力使得居民满意度、幸福感获得提升。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 煤改电改造乡镇数 | =10个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 脱贫村人居环境整治个数 | =52个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 煤改电改造户数 | =6261户 | 计划标准 | 新增 | 5 |  | 工作资料 | =6261户 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程已脱贫户均成本 | <=1095.18元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | <=1095.18元/户 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解脱贫户经济压力 | 有效缓解 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效缓解 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善燃煤取暖方式，改善空气质量 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 受益已脱贫户满意度100%，故存在5%偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.5分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区疏勒县2024年老旧小区改造内配套基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 66.00 |  | 66.00 |  | 63.04 |  | 10 |  | 95.5% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.00 |  | 66.00 |  | 63.04 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目位于喀什地区疏勒县县城，项目总投资额为66万元，计划改造面积约0.5856万平方米，涉及3个小区、3栋楼、57户，屋面保温隔热防水、墙面隔热保温刷漆，改造供水、排水、供电、供气、供热、道路等附属配套设施。进行老旧小区改造提升，有效改善老旧小区居民居住条件，增加群众获得感、幸福感。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目总投资63.04万元，完成3个小区、3栋楼、57户的改造，包括屋面保温、防水、墙面隔热保温刷漆、供排水、供电、供气、供热等附属设施。通过该项目的实施，完善了老旧小区基础设施，改善城市面貌，提高了老旧小区居民获得感、幸福感。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数 | =3个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 6 |  |  |
|  |  |  | 改造楼栋数 | =3栋 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3栋 | 7 |  |  |
|  |  |  | 改造户数 | =57户 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =57户 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月18日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用成本 | <=61.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =58.54万元 | 8.8 | 因资金正在审批，按实际填写故产生4.81%的负偏差。整改措施：积极对接，加快资金支付进度。 |  |
|  |  |  | 前期费用成本 | <=4.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =4.5万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改造老旧小区居住环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提高群众幸福感 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 老旧小区居民满意度测评为100%，故产生5%的偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.8分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区疏勒县2024年阔纳巴扎片区供热管网基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,800.00 |  | 336.67 |  | 303.00 |  | 10 |  | 90.0% |  | 7.50分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,800.00 |  | 336.67 |  | 303.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资336.67万元，实施喀什地区疏勒县2024年阔纳巴扎片区供热管网基础设施建设项目；用于喀什地区疏勒县2024年阔纳巴扎片区供热管网基础设施建设项目，计划新建DN273-DN500直埋式保温管管道30.77公里及配套附属设施。通过该项目的实施，提升疏勒县管网供热能力，完善疏勒县市政基础设施能力。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目已支出303万元，实施喀什地区疏勒县2024年阔纳巴扎片区供热管网基础设施建设项目；用于喀什地区疏勒县2024年阔纳巴扎片区供热管网基础设施建设项目，新建DN273-DN500直埋式保温管管道30.77公里及配套附属设施。通过该项目的实施，提升疏勒县管网供热能力，完善疏勒县市政基础设施能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建管网长度 | =30.77公里 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30.77公里 | 30 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 3 | 因项目开工较晚，按照预付款进行填写，故产生的负偏差。整改措施：加快推进项目进度，按程序申请资金。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.5 | 因项目开工较晚，按照预付款进行填写，故产生负偏差。整改措施：加快推进项目进度，按程序申请资金 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建管网成本 | <=366.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =303万元 | 15 | 因气候原因暂停施工，支付预付款303万元，故产生偏差。整改措施：加快推进施工进度，按计划完成施工。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善市政基础设施能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  |  |  | 缓解供热压力 | 有效缓解 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效缓解 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益片区居民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =100% | 10 | 受益片区居民全部满意，故存在5%偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县2024年农村危房改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 247.86 |  | 247.86 |  | 247.86 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 166.86 |  | 166.86 |  | 166.86 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 81.00 |  | 81.00 |  | 81.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划资金为247.86万元，对全县11个乡镇81户实施农村危房改造工程。目前到位项目资金247.86万元，计划3月15日开工，10月31日全部竣工入住，危房改造户可根据自身家庭经济情况，建房面积控制在40平方米/户-80平方米/户，危房改造后的房屋必须人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障，危房改造竣工后要及时入住，项目实施后，不仅解决了农户安全住房问题，提高了农户生活水平，保障了群众的生命财产安全，改变了村容村貌，还培养了一大批能工巧匠，解决了一大批就业问题，间接增加了农户的收入。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际支出资金为247.86万元，已对全县10个乡镇81户实施农村危房改造工程。3月15日开工，10月31日全部竣工入住，危房改造户可根据自身家庭经济情况，建房面积控制在40平方米/户-80平方米/户，危房改造后的房屋必须人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障，危房改造竣工后要及时入住，项目实施后，不仅解决了农户安全住房问题，提高了农户生活水平，保障了群众的生命财产安全，改变了村容村貌，还培养了一大批能工巧匠，解决了一大批就业问题，间接增加了农户的收入。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村危房改造数量 | >=81户 | 计划标准 | 120户 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =81户 | 6 |  |  |
|  |  |  | 危房改造面积最高标准 | <=80平方米 | 计划标准 | 80平方米 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80平方米 | 6 |  |  |
|  |  |  | 危房改造面积最低标准 | >=40平方米 | 计划标准 | 40平方米 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42.88平方米 | 5.57 | 危房改造面积最低标准42.88平方米，因每户的实际建筑面积不一，故存在7.2%偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 农村危房改造后验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年10月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月3日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 危房改造补助标准 | <=3.06万元/户 | 预算支出标准 | 3.06万元/户 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =3.06万元/户 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 改造后房屋入住率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益危房改造户满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益危房改造户满意度100%，故存在5%偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.57分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县华鹰热能有限公司燃煤供热锅炉超低排放改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 391.85 |  | 391.85 |  | 391.85 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 391.85 |  | 391.85 |  | 391.85 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资391.85万元实施疏勒县华鹰热能有限公司燃煤供热锅炉超低排放改造项目；改建布袋除尘器2套、石灰石－石膏脱硫设施2套、新建SCR 脱硝设施2套，项目实施后的废气污染物排放浓度达到《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平(2022年版）》中大气污染排放标准超低排放水平（即颗粒物浓度）≤10mg/Nm3,S02排放浓度≤35mg/Nm3，NOx排放浓度≤50mg/m3。通过该项目的实施，有效改善生态环境，减少大气污染。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月份完成391.85万元补助资金，用于补助疏勒县华鹰热能有限公司燃煤供热锅炉超低排放改造项目；改建布袋除尘器2套、石灰石－石膏脱硫设施2套、新建SCR 脱硝设施2套，项目实施后的废气污染物排放浓度达到《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平(2022年版）》中大气污染排放标准超低排放水平（即颗粒物浓度）≤10mg/Nm3,S02排放浓度≤35mg/Nm3，NOx排放浓度≤50mg/m3。通过该项目的实施，有效改善生态环境，减少大气污染。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | =1家 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金补助企业金额 | <=391.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =391.85万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升周边环境质量 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 周边群众满意度100%，故存在5%偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县住房和城乡建设局质监站 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 335.60 |  | 335.60 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 335.60 |  | 335.60 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资额335.608万元，用于支付疏勒县城镇开发边界范围内已建成、已投入使用的住宅建筑抗震安全隐患进行排查评估以及1991年及以前建造的城镇住宅建筑抗震鉴定工作，共计6294栋房屋建筑安全排查评估及393栋（6.22万平方米）房屋的抗震鉴定。通过该项目的实施，提升房屋建筑抗震防灾能力，保护人民群众的生命和财产安全。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目已完成下列工作，但实际支付资金0万元，项目开展抗震排查安全排查整治，开展抗震排查安全排查整治，实际排查评估的房屋有 6294栋，实际鉴定任务数为393栋，目前抗震鉴定已完成外业调查工作，鉴定累计平方数6.22万，通过该项目的实施，提升房屋建筑抗震防灾能力，保护人民群众的生命和财产安全。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋建筑安全排查评估栋数 | >=6294栋 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6294栋 | 8 |  |  |
|  |  |  | 房屋的抗震鉴定栋数 | >=393栋（6.33万平方米） | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =393栋（6.33万平方米） | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 抗震排查评估费 | <=247.72万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =247.72万元 | 10 | 未拨付资金 |  |
|  |  |  | 抗震鉴定费 | <=87.888万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =87.88万元 | 10 | 未拨付资金 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城镇居民城镇住宅安全质量 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有效改善城镇居民住宅环境 | 有效改善 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益抗震房屋居民满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益抗震房屋居民满意度100%，故存在5%偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县市政管理维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 632.00 |  | 601.01 |  | 601.01 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 632.00 |  | 601.01 |  | 601.01 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资601.01万元，用于保障车辆32辆、城市道路照明25条，本项目主要城市维护管理、垃圾清运车辆运转、维修、养护，城市路灯照明费等，达到完善城市道路设施、提高环卫保洁效率、完善城市服务功能的效果。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目总投资601.01万元，用于保障单位车辆32辆、城市道路照明25条，通过本项目实施有利于提高主要城市维护管理、垃圾清运车辆运转、维修、养护，城市路灯照明正常运行，达到完善城市道路设施、提高环卫保洁效率、完善城市服务功能的效果。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 市政维护管理 | =1批 | 计划标准 | 1批 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 8 |  |  |
|  |  |  | 垃圾清运特种车辆燃油、保险车辆 | =32辆 | 计划标准 | 32辆 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32辆 | 8 |  |  |
|  |  |  | 城市照明道路 | =25条 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25条 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增指标 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月23日 | 4 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 市政维护管理费 | <=269.95万元 | 预算支出标准 | 新增指标 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =269.95万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 特种车辆运转维修及养护 | <=150.95万元 | 预算支出标准 | 175.24万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =150.95万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 城市路灯照明费用 | <=180.11万元 | 预算支出标准 | 32.6万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =180.11万元 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有序开展市政维护工作、保障各类设施正常运行 | 有效提高 | 计划标准 | 新增指标 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 重大生态环境和资源保护破坏事件发生降低率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增指标 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 职能部门满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 职能部门满意度100%，故存在5%偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县老农贸市场拆迁安置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5,378.11 |  | 5,378.11 |  | 5,378.11 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5,378.11 |  | 5,378.11 |  | 5,378.11 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资额为5378.109855万元，采购商铺面积7118.61平方米，用于老农贸市场拆迁人员商铺安置。通过该项目的实施，及时安置老农贸市场拆迁户，保障拆迁户权益，提高居民幸福感。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目到位资金5378.109855万元，实际执行5378.109855万元，采购商铺253间，面积7118.61平方米，涉及安置户60户。通过该项目的实施，及时安置拆迁人员，保障了拆迁户合法权益，提高了居民获得感、幸福感。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购商铺面积 | >=7118.61平方米 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7118.61平方米 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | <=5378.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5378.11万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障拆迁户合法权益 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提高拆迁户幸福感、获得感 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 拆迁安置户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 拆迁安置户满意度100%，故存在5%偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他说明事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》