疏勒县2023年节水型社会达标建设实施方案

为贯彻落实《国家节水行动方案》（发改环资规〔2019〕695号）要求，实现水资源可持续利用，建立政府调控、市场引导、公众参与的节水机制，健全全社会、全领域、全方位的立体节水模式，形成“珍惜水、爱护水、保护水”的社会氛围，全面推进“体系完善、制度完善、设施完备、高效利用、节水自律、监督有效”的节水型社会建设，依据自治区水利厅《关于开展县域节水型社会达标建设的通知》（新水办政资〔2017〕18号）及《关于印发新疆维吾尔自治区节水行动实施方案的通知》（新政办发〔2019〕125号）的要求，结合我县实际，特制定本实施方案。

# 一、指导思想

全面贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，认真落实最严格水资源管理制度，强化水资源承载能力刚性约束，通过实行节约用水缓解水资源供需矛盾、保护水环境，按照水资源可持续利用发展要求，提出切实可操作的工业、农业和城市生活节水方案，提高用水效率。

# 二、总体要求

2023年，在县内全面落实《疏勒县节水型社会达标建设实施方案》，各乡镇场落实属地责任，县节水办各成员单位按照方案要求抓好节水型社会达标建设各项工作落实，确保各项措施落地见效。

# 三、建设目标

## （一）总体目标

按照自治区《关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》（新水办政资〔2017〕18号）要求和我县实际，逐步将全县重点用水企业、公共机构、小区建设成节水型载体，力争2023年底完成县域节水型社会达标建设，并通过自治区水利厅现场验收。

## （二）主要指标

- 农业节水目标

强化农业节水，加快农业工程建设和高效节水建设管理转型升级，以建设节水型社会为突破口，综合运用工程性与管理性节水措施，提升高效节水发展水平。实现高效节水灌溉率≥40%、农业灌溉用水计量率≥80%。

- 工业节水目标

完善高耗水行业取水定额标准，采用先进用水工艺技术提高重复利用率，推广合同制节水，严格各行业用水定额计划管理，开展重点用水行业节水工作，实现工业用水计量率达100%，节水型企业建成率≥50%。

- 生活节水目标

加强城市生产生活节水，公共场所和新建小区居民家庭全部采用节水器具，加快完成全县公共供水管网漏损排查，重点对城镇老旧供水管网进行改造，实现公共供水管网漏损率≤10%，节水型居民小区建成率≥20%、公共机构节水型单位建成率≥50%。

- 生态节水目标

强化城镇生活污水治理，实现排污口达标排放，加快城镇生活污水处理系统建设与改造，新建设施的配套管网同步设计、同步建设、同步全面投运，推行城镇中水利用示范工程，实现再生水利用率≥20%。

# 四、重点任务

## （一）逐步完善健全水资源管理体系

- 健全节水管理机构

成立疏勒县节水型社会达标建设工作领导小组，逐步理顺各职能部门的相互关系和责任范畴。健全县、乡（镇、场）、村（社区）三级节水管理组织网络，设置县级节约用水办公室，强化政府节水管理。

- 落实相关取用水管理考核等制度

在目前工作基础上，进一步落实规划管理、水资源论证、取水许可和有偿使用、用水统计和管理制度、水资源管理考核等最严格水资源管理制度。

- 逐步完善节水载体建设规范标准

在目前工作基础上，进一步完善水平衡测试管理规定、节水载体建设评价标准等节水载体管理制度。

- 完善建设项目“三同时”制度

新（改、扩）建建设项目执行节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度，确保新建、改建、扩建楼宇、工程等节水设计符合规范。

## （二）全面落实最严格水资源管理制度

- 全面落实水资源管理制度

坚持政府在水资源配置中的主导作用，加强供给侧结构性改革，积极落实最严格水资源管理制度及水资源消耗总量和强度“双控”行动。大力推进节水管理，严格用水定额、计划用水管理，在水资源论证、取水许可和计划用水审批、节水载体认定等工作中严格执行《新疆维吾尔自治区用水定额》及相关行业定额。

- 建立健全计划用水管理制度

建立重点用水单位监控名录，并对其实行分级管理。督促重点用水单位加强计划用水管理，建立健全节约用水制度和工作机制。

## （三）激发市场活力，促进节水内生动力

- 完善水资源的有偿使用制度

进一步建立健全农业水价形成机制，调整城镇供水价格，全面实施非居民用水超定额超计划累进加价，对高耗水行业实行差别水价。严格水资源费征收管理，确保应收尽收，并按国家部署推进水资源税费改革工作，建立长效稳定的水资源管理投入机制，确保水资源管理工作资金来源。

- 优化用水结构，形成节约用水的倒逼机制

大力推进经济结构和布局的战略性调整，积极支持技术含量高、资源利用率高、污染物排放量少的新项目，严格控制高耗水、高污染项目进入或扩大规模。

- 构建节水产品市场准入制度

严格节水产品监管与市场准入，规范节水器具销售市场；淘汰市场上落后的用水器具，经营国家明令淘汰的、落后的、耗水量高的产品，一经发现，坚决取缔。

## （四）大力发展各行业节水产业

- 加强农业节水

在大力开展农田续建配套和节水改造工程建设的同时，完善灌溉用水计量设施。因地制宜加快推广农业用水优化配置技术、高效输配水技术、田间灌水技术、生物节水与农艺节水技术、降水和回归水利用技术、非常规水利用技术、养殖业节水技术等，推进农业节水规模化发展。积极推广高效节水灌溉技术，因地制宜发展管道输水、喷灌和滴灌。

- 加强城镇节水

大力推广节水器具、城市再生水利用技术、城区雨水、城市供水管网的检漏和防渗技术、公共供水企业自用水节水技术、公共建筑节水技术、市政环境节水技术、城市节水信息技术等，全方位加大对现有水资源利用设施的配套与节水改造。

- 加快工业节水技改

重点做好化工、纺织、食品发酵、有色金属、装备制造等行业的节水示范工作。大力发展和推广工业用水重复利用技术、冷却节水技术、热力和工艺系统节水技术、洗涤节水技术、工业给水和废水处理节水技术、非常规水资源利用技术、工业输用水管网、设备防漏和快速堵漏修复技术、工业用水计量管理技术、重点节水工艺等，促进工业节水进一步发展。

- 加快推进节水载体的创建

依据《节水型企业评价导则》（GB/T 7119-2018）、自治区工业和信息化厅 水利厅关于印发《新疆维吾尔自治区工业领域节水型企业创建工作实施方案》(新工信节能〔2021〕12号）、自治区机关事务管理局、水利厅关于印发《自治区公共机构节水型单位创建工作方案》的通知（新管发〔2020〕21号）和全国节约用水办公室《关于开展节水型居民小区建设工作的通知》（全节办〔2017〕1号）中相关标准文件要求，开展节水载体建设工作

- 加快推进城镇供水管网改造

按照《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2016）核算疏勒县公共供水管网漏损率，对疏勒县内的供水管网进行定期检修并建立漏损记录台账，降低管网漏损率并进行严格把控。

- 加强再生水利用

进一步完善污水处理设施建设，加快一镇一污水处理厂的建设工作，促进环保专业基地建设，整治水污染，从而促进水质改善，修复水生态。

## （五）加强节水宣传，提升公众节水意识

- 广泛开展节水宣传

充分发挥互联网、移动电视媒体、电台广播、微博、微信、手机报等各类媒体的舆论监督作用，利用媒体广泛、深入、持久宣传教育，营造有利的节水减排舆论氛围，树立节水减排光荣的社会风尚。

- 加强节水教育培训

坚持节水宣传教育与制度约束相结合，将节约用水纳入国民素质教育、幼儿园及中小学教育和公务员教育培训范畴，提升市民节水文化素养，培育和建设人水和睦、人水和谐、人水相亲的现代水文化理念，实现企业、单位、家庭人人节水的新风尚。

- 加大公共参与度

通过建立机制、积极引导，鼓励成立各类用水户协会，参与用水管理、用水计量和监督工作，探索用水户参与管理的有效组织形式，实现公众参与式管理。

# 五、实施步骤

疏勒县节水型社会建设分为以下几个阶段实施：

## （一）签约咨询机构（2023年4月15日前）

邀请符合要求的咨询服务机构，对《疏勒县节水型社会达标建设》项目，依据招投标法和疏勒县现行招标规定进行公开招标，确定咨询服务机构，快速推进疏勒县节水型社会达标建设工作全面开展。

## （一）动员部署阶段（2023年5月16日至2023年6月15日）

成立节水型社会达标建设工作领导小组和工作机构，编制《疏勒县节水型社会达标建设实施方案》，细化分解目标任务，广泛开展人员培训和宣传，营造节水型社会建设的浓厚氛围。

## （二）全面推进阶段（2023年6月15日至2023年10月30日）

制定完善节水规定，强化节水基础管理工作，完成各项管理制度，健全完善运行体系和运行机制，各责任单位根据责任目标开展节水型单位、节水型企业、节水型社区、节水型学校、节水型医院等建设活动，全面普及节水器具，推广喷灌、微灌等高效节水灌溉的调查及资料收集工作，落实各项节水措施。

## （三）初步验收阶段（2023年11月30日前）

全面检查落实各项资料汇总，进行预验收工作，上报地区水利局审查、通过后报自治区水利厅验收。

## （四）深化提高阶段（2023年12月31日前）

针对预验收情况，巩固和提高建设成果，查找短板漏洞，制定措施整改完善，对节水型社会建设阶段工作进行总结，完成最终节水型社会建设资料收集整编工作。

# 六、保障措施

## （一）加强组织领导，健全工作体制

将县域节水型社会达标建设纳入重要议事日程，主要领导亲自抓，及时研究和协调解决工作中的重大问题。县节水型社会达标建设工作领导小组办公室承担日常工作，要进一步健全机构，加强监督管理和业务指导，为有序推进节水型社会达标建设提供有力组织保障。

## （二）多方协调联动，促进任务落实

节水型社会达标建设是一项全面、系统的工作，切实做到目标明确、任务具体、责任到人，最大限度地调动搞好节水型社会建设的积极性。各乡镇场、县直各单位要根据职能职责，落实专人负责，各部门既要各司其职，又要相互配合，主动加强联系，及时互通信息，形成工作合力，确保工作顺利开展。

## （三）创新支持方式，加大资金保障

此项工作耗时较长，涉及层面多、影响较大、工作细而繁琐，为确保达标建设成功，由县党委、人民政府主导，各单位多方协同、紧密配合，加大财政支持力度，县水利局按照水资源费征收使用管理规定，加大对水资源节约、保护和管理工作的支持力度。大力推行合同节水管理等模式，形成基于市场机制的节水服务模式，鼓励社会资本投入。县水利局要指导和督促各乡镇人民政府、场管委充分发挥公共财政在节水型社会建设中的重要作用，建立节水投资稳步增长机制。

## （四）落实目标责任，强化考核监管

县水利局要会同有关部门建立县域节水型社会达标建设目标考核机制，把目标任务逐级分解落实到各乡镇场，并实行动态管理，三年一复验，对达不到标准要求的，取消命名。县节水型社会达标建设工作领导小组将组织有关单位，对各乡镇场节水型社会建设工作情况进行监督检查，并在最严格水资源管理制度考核中，突出县域节水型社会达标建设要求。

## （五）提升宣传教育，形成节水文化

要加强对节水宣传工作的领导，把节水宣传作为水资源管理和节约用水管理的一项日常工作来抓，要保障宣传经费，使节水宣传工作作为一项基础工作长期开展下去。通过充分宣传、广泛动员，倡导科学用水方式，增强全社会珍惜水、爱护水的意识，形成人人关心和积极参与节水型社会建设的良好氛围，在全社会初步形成关心水、节约水的社会风气和浓厚氛围。

附件：1. 疏勒县节水型社会达标建设工作领导小组

2.节水型社会评价赋分及任务分解表

2023年5月20日

附件1

疏勒县节水型社会达标建设工作领导小组

为贯彻落实水利部《关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》（水资源〔2017〕184号）和自治区水利厅《关于开展县域节水型社会达标建设的通知》（新水办政资〔2017〕18号）要求，实现水资源可持续利用，全面推进“体系完善、制度完善、设施完备、高效利用、节水自律、监督有效”的节水型社会建设，进一步加强对疏勒县节水型社会达标建设工作的组织领导，现成立疏勒县节水型社会达标建设工作领导小组，小组成员及工作职责如下：

# 一、组成人员

组  长：阿不力米提·阿塔吾拉（县委副书记、政府县长）

副组长：张保东（县委副书记、教育工委书记）

（县政府副县长）

成  员：惠生伟（县委办公室主任）

颜  喆（县政府办公室党组书记、主任）

张俊祥（县委组织部常务副部长）

智西栋（县委宣传部常务副部长)

李淑芳（县发改委党组书记、副主任）

阿卜杜赛麦提·斯迪克（县公安局党委委员、副政委）

赵  彬（县委教育工委副书记、县教育局党组书记、副局长）贺  勇（县水利局党委副书记、局长）

王  俊（县商工信局党委副书记、局长）

黄柳飞（县财政局党组副书记、局长）

孔梦超（县自然资源局党组副书记、局长）

托乎提阿吉·卡的尔（县住建局党委书记、副局长）

王英琦（县交通运输局党组书记、副局长）

赵守康（县农业农村局党委书记、副局长）

肖  懿（县生态环境局党组书记、副局长）

唐  平（县文广旅局党委书记、副局长）

姜  军（县应急管理局党委副书记、局长）

董学元（县统计局党组书记、副局长）

阿不力米提·塔力普（县市监局县党组副书记、局长）

丁晓春（县卫健委党委副书记、主任）

艾外杜拉·巴拉提（县畜牧兽医局党组副书记、局长）

瓮  斌（县政府办党组成员、副主任<主持县机关事务服务中心工作>）

阿力木江·艾尔肯（国网新疆电力有限公司疏勒县供电公司经理）

宋  波（县移动公司经理）

尚洪岗（县电信公司经理）

贾江利（县联通公司经理）

各乡（镇）人民政府乡镇长，林场、良种场场长。

领导小组下设办公室，办公室设在县水利局，办公室主任由贺勇同志兼任，各成员单位指定2名专职人员，负责节水型社会达标建设日常工作。

# 二、主要职责

## （一） 领导小组工作职责

统一领导全县节水型社会建设工作，决定节水型社会建设重大事项、确定重大建设任务和重大研究项目，解决节水型社会建设中遇到的重大问题。审定成员单位节水型社会建设年度工作计划，部署年度全县节水型社会建设工作，下达节水型社会建设年度工作任务。组织开展全县节水型社会建设工作的检查、评比、考核和奖惩、节水型社会重大建设任务与重大研究项目的验收，督促成员单位认真完成节水型社会建设工作任务，筹措节水型社会建设专项资金。

## （二） 领导小组办公室工作职责

承办节水型社会建设工作领导小组日常管理事务，负责召集并组织节水型社会建设领导小组工作会议，督促成员单位落实会议决定事项。负责编制节水型社会建设中长期规划、实施方案，编制全县节水型社会建设年度工作计划、工作总结。按领导小组审定的年度目标，督促成员单位完成节水型社会建设年度工作任务。指导创建节水型灌区、节水型企业、公共机构节水型单位、节水型居民小区等节水载体；负责联络有关部门或组织有关专家，讨论成员单位提出的有关节水型社会建设的重大问题，提出解决问题的方案。负责落实节水型社会建设相关政策，制定有关制度，建立节约用水激励机制，负责制定节水型社会建设工作考核办法，承办全县节水型社会建设工作的检查、评比、考核和奖惩的组织与实施。承办县节水型社会建设工作领导小组下达的重大建设任务和重大研究项目的验收组织工作。负责节水型社会建设专项资金管理，组织开展全县节水宣传，承办县节水型社会建设工作领导小组交办的其他工作。

## （三） 领导小组成员单位工作职责

县委办公室：会同有关部门开展节水型社会建设调查研究，及时掌握节水型社会建设运行动态，对节水型社会建设进行科学评价，编制节水型社会建设调查报告，提出解决存在问题的措施和政策建议。

县政府办公室：督促各级政府全面完成节水型社会建设工作任务，认真落实县节水型社会建设工作领导小组有关决定事项；建立节水型社会建设工作领导小组会议联络制度，搭建小组联席会议平台，协调信息互通，全面掌握节水型社会建设进展情况；积极开展节水型社会建设政策研究。

县委组织部：负责监督检查各部门单位领导干部在落实节水型社会建设工作中的履职情况，对工作责任落实不到位的单位和个人追究相关责任，对工作中失职、渎职等违法违纪行为。严厉查处。

县委宣传部：编制实施全县节水型社会建设宣传方案，组织全县开展节水宣传，组织广播、电视、报刊、互联网等宣传媒体大力进行节水型社会宣传报道。

县发改委：配合节水型社会建设领导小组办公室编制疏勒县节水型社会建设中长期规划，根据水资源承载能力和节水型社会建设实施方案，制定实施全县产业结构调整规划、经济结构调整规划。建立有利于节约用水的水价形成机制，制定水价征收标准调整方案、水费征收范围，制定居民用水阶梯水价制度、非居民用水超计划超定额累进加价制度，监督检查水价、水资源费政策的执行，负责整合节水项目资金。

县机关事务服务中心：监督检查公共机构节水型单位制度的执行情况，完成公共机构节水型单位建成率≥50%的建成率，上报≥50%建成率公共机构节水型单位的申报材料和节水型社会申报表、水平衡测试报告（测试过程中的测试记录、图片、报告）。

县水利局：负责制定相关工作指标分解方案、实施方案、及保障措施，协调解决节水型社会建设工作落实中存在的各类问题，做好节水型社会建设工作的技术指导，承办节水型领导小组办公室承担的业务工作。完善“全国城市节约用水宣传周”“世界水日”“中国水周”等节水宣传材料。负责城市节水工作会议材料的收集。按照节水型社会建设要求，负责制定全县水资源配置方案，实施水资源统一调度，按照国务院有关规定，制定水资源开发、利用、保护方案，落实各项水资源管理制度。组织划定水功能区和地下水禁采区与限采区，加强对水功能区的保护；负责监督城乡饮用水源地的安全，负责全县城市节约用水工作，负责开展节水型城市创建活动，建设节水型城市示范点。负责节水型社会水资源配置工程建设、灌区节水工程建设，组织实施灌区节水改造，积极探索水权转换模式。组织推广节水灌溉技术，开展节水灌溉技术研究，建立农业节水评价指标体系，创建节水型灌区，建设农业节水示范区。负责城乡饮水安全，按照规划完成农村人口安全饮水工程建设任务，组织实施取水许可和建设项目水资源论证制度，加强取用水监管和审批。起草节约用水相关制度，完善节约用水制度体系，建立节约用水激励机制，负责各行业用水定额落实，提出水价、水资源费及污水处理费征收标准的意见，抓好全县的节水宣传工作。

县财政局：负责落实保障节水型社会创建的相关经费，并监督管理专项资金正确使用。负责建立县节约用水激励机制，筹集年度节水奖励资金，参与水价、水资源费征收标准的调研与制定；负责农业综合开发项目的节水技术推广与应用。

县统计局：负责按时提供与节水型社会创建有关的统计数据及数据分析，提供辖区内公共机构、居民小区、企业单位名录，以确定创建单位名录。

县生态环境局：负责编制饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责督促监管重点排污企业在线监测系统，加强对重点重点排污企业水污染物排放监管。开展克孜河、盖孜河、库山河等重要河流、重点湖泊排污口排查整治工作。制定全县水污染物排放总量控制指标，起草水污染防治相关政策、制度、完善水环境管理制度体系，抓好水环境保护宣传。

县自然资源局：将符合县域内水资源承载能力和节水型社会创建标准相一致的规划纳入国土空间总体规划。保障自然资源开发利用与水资源承载能力相适应，负责提供并复核自然资源开发利用、林草业发展、湿地等相关数据，配合相关职能部门为创建节水型社会所需提供玫策依据。在矿山开发利用方案编制及监督管理工作中加强对矿坑、采场使用权人排水的回用监督。

县市监局：负责节水产品认证工作，执行节水强制性标准，建立节水产品市场准入制度,加强对节水器具质量的监管。

县住建局：负责落实城市建成区内绿化用水和建筑施工用水指标控制、节水器具普及、公共领域节水创建等工作，并加强居民小区监督管理，督促未纳入计划用水管理的居民小区纳入计划管理，完成节水型居民小区的创建工作，上报建成率≥20%居民小区的申报材料和节水型社会申报表。负责城市供水管网的覆盖、分布、改造、日常巡查、维修等工作。收集完善公共供水管网漏失率≤10%印证资料、计量统计台账、首末端计量对比台账、再生水利用工程资料并报送。负责监督落实施工项目实施节水“三同时”制度。

县商工信局：督促使用公共供水和自建供水设施的企业纳入计划用水管理，并完成对重点用水行业、节水型企业≥50%的建成率，上报≥50%建成率企业的申报材料和节水型社会申报表、水平衡测试报告（测试过程中的测试记录、图片、报告）。

县农业农村局：根据水资源承载能力和节水型社会建设实施方案，编制实施全县农业种植结构和农业产业结构调整规划、现代高效节水农业发展规划。调整农业种植结构和农业产业结构，压减高耗水作物种植面积，大力发展节水高效农业。全面推广农业节水技术，指导适时节水灌溉，建立节水农业评价指标体系，配合水行政主管部门修编农业用水定额，提供相关统计数据。

县交通运输局：负责做好城市路面洒水、出租车、公交车、车站等行业的节水监督管理工作；配合水行政主管部门做好节水型社会创建工作。

县教育局：负责学校的节水公益宣传活动，普及水情知识和节水知识。

县卫健委：负责协调推进节水型社会建设医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。组织制定实施节水型社会建设疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控和干预。

各乡镇人民政府、场管委：对本辖区工作负总责。负责协助完成对节水型小区、节水型公共机构、节水型企业等节水载体的创建工作。重点抓好辖区内节水型社会达标建设政策法规宣传，工作部署，群众动员，积极配合相关部门做好节水型社会达标建设相关工作。

附件2

## 节水型社会评价赋分及任务分解表

| 序号 | 评价类别 | 评价内容 | 评分标准 | 分数 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水定额管理 | 严格各行业用水定额管理，强化定额使用 | 在水资源论证、取水许可、节水载体认定等工作中严格执行用水定额，得8分。在近两年上级部门水资源管理监督检查中，发现一例未按规定使用用水定额的，扣1分，扣完为止 | 8 | 县水利局 |
| 2 | 计划用水管理 | 纳入计划用水管理的城镇非居民用水单位数量占应纳入计划用水管理的城镇非居民用水单位数量的比例 | 所占比例达到100%，得10分；每低3%，扣1分，扣完为止 | 10 | 县水利局、住建局 |
| 3 | 用水计量 | 农业灌溉用水计量率：农业灌溉用水计量水量占农业灌溉用水总量的比例 | 北方地区：农业灌溉用水计量率≥80%，得5分；每低4%，扣1分，扣完为止 南方地区：农业灌溉用水计量率≥60%，得5分；每低4%，扣1分，扣完为止 | 10 | 各乡镇人民政府、场管委，县水利局、农业农村局 |
|  |  | 工业用水计量率：工业用水计量水量与工业用水总量的比值 | 工业用水计量率为100%，得5分；每低3%，扣1分，扣完为止。规模以上工业企业[4]用水计量率必须达到100%，否则本项得0分 |  | 县商工局 |
| 4 | 水价机制 | 推进农业水价综合改革，建立健全农业水价形成机制，推进农业水权制度建设，建立农业用水精准补贴和节水奖励机制 | 农业水价综合改革实际实施面积占计划实施面积比达到100%，得2分；每低2%，扣0.1分，扣完为止 实际执行水价加精准补贴（补贴工程运行维护费部分）占运行维护成本比达到100%，得2分；每低2%，扣0.1分，扣完为止 | 16 | 各乡镇人民政府、场管委，县发改委、水利局、农业农村局 |
|  |  | 实行居民用水阶梯水价制度 | 城镇居民生活用水实行阶梯水价制度，得4分；未实行，得0分 |  | 县发改委 |
|  |  | 实行非居民用水超计划超定额累进加价制度 | 非居民用水实行超计划超定额累进加价制度，得4分；未实行，得0分 |  | 县发改委 |
|  |  | 水资源费征缴 | 按标准足额征缴水资源费，得4分；在近两年上级部门水资源管理监督检查中，发现1例未足额征缴的，扣1分，扣完为止 |  | 县水利局 |
| 5 | 节水“三同时”管理 | 新（改、扩）建建设项目执行节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度 | 新（改、扩）建建设项目全部执行节水“三同时”管理制度，得6分；在近两年上级部门水资源管理监督检查中，发现1例未落实节水“三同时”制度的，扣1分，扣完为止 | 6 | 县住建局、水利局 |
| 6 | 节水载体建设 | 节水型企业建成率：重点用水行业节水型企业数量与重点用水行业企业总数的比值 | 北方地区：节水型企业建成率≥50%，得6分；每低3%，扣1分，扣完为止 南方地区：节水型企业建成率≥40%，得6分；每低3%，扣1分，扣完为止 | 18 | 县商工局 |
|  |  | 公共机构节水型单位建成率：公共机构节水型单位数量与公共机构[7]总数的比值 | 公共机构节水型单位建成率≥50%，得6分；每低3%，扣1分，扣完为止 |  | 县教育局、卫健委、机关事务服务中心 |
|  |  | 节水型居民小区建成率：节水型居民小区数量与居民小区总数的比值 | 北方地区：节水型居民小区建成率≥20%，得6分；每低1%，扣2分，扣完为止 南方地区：节水型居民小区建成率≥15%，得6分；每低1%，扣2分，扣完为止 |  | 各乡镇人民政府、场管委，县住建局 |
| 7 | 供水管网漏损控制 | 公共供水管网漏损率：城镇公共供水总量和有效供水量之差与供水总量的比值 | 公共供水管网漏损率≤10%（各地区可根据《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2016）对10%的评价值进行修订，按照修订值进行评分），得8分；每高1%，扣1分，扣完为止 | 8 | 县住建局 |
| 8 | 生活节水器具推广 | 全面推动公共场所[9]、居民家庭使用生活节水器具 | 公共场所和新建小区居民家庭全部采用节水器具，得8分；发现1例未使用，扣1分，扣完为止。（初评抽查的公共场所和居民家庭不少于10个） | 8 | 县水利局、市监局 |
| 9 | 再生水利用 | 再生水利用率：经过处理并再次利用的污水量与污水总量的比值（指市政处理部分，不含企业内部循环利用部分） | 北方地区：再生水利用率≥20%，得8分；每低1%，扣1分，扣完为止 南方地区：再生水利用率≥15%，得8分；每低1%，扣1分，扣完为止 | 8 | 县住建局、生态环境分局 |
| 10 | 社会节水意识 | 开展节水宣传教育活动 | 经常性开展节水公益宣传活动，普及水情知识和节水知识，得4分；未开展，得0分 | 8 | 县水利局、住建局 |
|  |  | 公众具有明显的节水意识 | 通过电话、网络等方式进行公众节水意识调查，70%以上的调查对象具有明显的节水意识，得4分；每低5%，扣1分，扣完为止 |  | 县水利局 |
| 11 | 加分项 | 节水标杆示范 | 区域内有企业、公共机构、产品、灌区被评为国家级或省级水效领跑者或节水标杆单位（企业），加3分 | 3 | 县水利局、商工局、农业农村局 |
|  |  | 实行节水激励政策 | 本级财政对节水项目建设、节水技术推广等实行补贴或其他优惠等激励政策，加4分 | 4 | 县财政局 |
|  |  | 推广喷灌、微灌、管道输水等高效节水灌溉技术 | 北方地区高效节水灌溉率≥40%，南方地区高效节水灌溉率≥30%，加3分 | 3 | 县农业农村局 |